**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26 декабря 2019 г. | г. Светлоград | № 2696 |

О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144, 14 марта 2019 г. № 623, 28 июня 2019 г. № 1386, 03 сентября 2019 г. № 1810)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р), решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 28 ноября 2019 года № 80 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 14 декабря 2018 года № 194 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019 года № 97 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144, 14 марта 2019 г. № 623, 28 июня 2019 г. № 1386, 03 сентября 2019 г. № 1810), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2018 года № 2388 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20 (в редакции от 11 сентября 2018 г. № 1613)»;

от 25 января 2019 года № 144 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20 (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388)»;

от 14 марта 2019 года № 623 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20 (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144)»;

от 28 июня 2019 года № 1386 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20(в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144, 14 марта 2019 г. № 623)»;

от 03 сентября 2019 года № 1810 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 20 (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144, 14 марта 2019 г. № 623, 28 июня 2019 г. № 1386».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сухомлинову В.П., первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И., заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края В.П.Сухомлинова

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Начальник отдела стратегического

планирования и инвестиций

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края Л.В.Кириленко

Заместитель начальника отдела -

юрисконсульт правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края Н.В.Лохвицкая

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края Н.В.Федорян

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Е.В.Портянко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа  Ставропольского края |
|  | от 29 декабря 2017 г. № 20  (в ред. от 26 декабря 2019 г. № 2696) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) |
| Соисполнители Программы | - отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования);  - отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры);  - отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел жилищного учета);  - управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - территориальные отделы);  - муниципальное казенное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПГО СК «ПКБО»);  - муниципальные учреждения Петровского городского округа Ставропольского края |
| Участники Программы | жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»;  - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  - «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;  - «Обеспечение жильем молодых семей»;  - «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | - развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа;  - повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа;  - создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах;  - создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;  - эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы |
| Индикаторы достижения целей Программы | - доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах;  - количество муниципальных учреждений, в которых используются энергосберегающие технологии;  - объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края;  - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества;  - количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство)жилого помещения;  - доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  - доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;  - доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда. |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 691 236,56тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 83 910,73 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 25 638,80 тысяч рублей;  2019 год – 25 486,83 тысяч рублей;  2020 год – 32 785,10 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей  бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) –  586 314,08 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 84 429,78 тысяч рублей;  2019 год – 101 003,84 тысяч рублей;  2020 год – 106 603,94 тысяч рублей;  2021 год – 97 605,22 тысяч рублей;  2022 год – 98 335,65 тысяч рублей;  2023 год – 98 335,65 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 21 011,75 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 6 000,99 тысяч рублей;  2020 год – 15 010,76 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение доли разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 100 процентов ежегодно до 2023 года;  - увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества до 64,2 процентов к 2023 году;  - обеспечение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, достигнет 59 процентов к 2023 году |

Приоритеты и цели реализуемой в Петровском городском округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя целей социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края, прогнозами социально-экономического развития Петровского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, основными направлениями социально-экономического развития Ставропольского края, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края: Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 627-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 625-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», постановления Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 года № 134-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставропольского края», распоряжения Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 года № 319-рп «Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке», распоряжения администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края».

Приоритетами реализуемой муниципальной программы в области развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Петровский городской округ) является решение вопросов комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, повышения энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского городского округа, а также поддержка молодых семей и семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в решении жилищной проблемы.

Основными целями Программы являются:

- развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа;

- повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах;

- создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа;

- оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 1.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, направленных на достижение поставленных целей Программы и решение задач подпрограмм Программы приведен в приложении 2.

Объемы и источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в приложении 3.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 4.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 5 - 9.

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края Е.И.Сергеева

Приложение 1

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **Цель 1 Программы. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | процентов | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах | рублей на рубль | - | | - | | | - | | 1,24 | | 1,60 | | - | | - | | - |
| **Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество мемориалов «Огонь вечной славы», содержание которых обеспечено | шт. | 12 | | 12 | | | 12 | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4. | Доля земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет | % | - | | - | | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 |
| 5. | Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории | Га | 101,51 | | 101,51 | | | 101,51 | | 101,51 | | 101,51 | | 101,51 | | 101,51 | | 101,51 |
| 6. | Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 413,7 | | 419,9 | | | 427,0 | | 434,1 | | 442,3 | | 450,4 | | 459,1 | | 467,5 |
| 7. | Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт | кв.м | - | | 121,4 | | | 140,5 | | - | | - | | - | | - | | - |
| 8. | Увеличение площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт в сравнении с 2018 годом | % | - | | - | | | - | | 14.23 | | 20,9 | | 24,6 | | 28,1 | | 31,8 |
| 9. | Количество саженцев, высаженных на территории округа | ед. | 150 | | 200 | | | 315 | | 2200 | | 2300 | | 2400 | | 2500 | | 2500 |
| 10. | Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 11. | Доля безродных граждан, погребенных за счет средств местного бюджета | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 12. | Площадь территории, подлежащая благоустройству | кв.м | 250 | | 250 | | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 |
| 13. | Доля исполненных решений суда о сносе объекта капитального строительства в общем количестве решений о сносе, поступивших в администрацию Петровского городского округа | % | - | | - | | | 100 | | 100 | | - | | - | | - | | - |
| 14. | Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) | ед. | - | | - | | | 3 | | 7 | | 11 | | 15 | | 19 | | 23 |
| **Цель 2 Программы. Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Количество муниципальных учреждений, в которых используются энергосберегающие технологии | ед. | 52 | | 52 | | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | 52 |
| 16. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного образования Ставропольского края | рублей на рубль | - | | - | | | - | | 11,5 | | 19,0 | | - | | - | | - |
| **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения, не менее | ед. | 211 | | 61 | | | 77 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 18. | Увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения | % к предшествующему году | - | | - | | | - | | 101,3 | | 105,1 | | 106,0 | | 108,0 | | 109,6 |
| 19. | Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон | % | 63 | | 65 | | | 69 | | 78 | | 87 | | 93 | | 97 | | 100 |
| 20. | Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не менее | ед. | 1 | | 4 | | | 4 | | 20 | | 22 | | 25 | | 28 | | 33 |
| **Цель 3 Программы Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества | % | 12 | | 22 | | | 22 | | 44,9 | | 48,8 | | 55,1 | | 60,3 | | 64,2 |
| **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| **Цель 4 Программы. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 0 | | 0 | | | 18 | | - | | - | | - | | - | | - |
| 24. | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | - | | - | | | - | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 4. Оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 26. | Доля оплаченных извещений о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих извещений, выданных семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет | % | - | | - | | | - | | 100 | | - | | - | | - | | - |
| **Цель 5 Программы. Эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 28. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда | % | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия [<6>](#P515) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель 1 Программы. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»** | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | |
| 1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; |
| 2. | Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы» | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел культуры | 2018 | 2018 | Количество мемориалов «Огонь вечной славы», содержание которых обеспечено |
| 3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, отдел жилищного учета | 2018 | 2023 | Доля земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет |
| 4. | Организация и содержание мест захоронения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории |
| 5. | Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, территориальные отделы | 2018 | 2023 | Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт;  Увеличение площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт в сравнении с 2018 годом |
| 7. | Озеленение территории | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, муниципальное казенное учреждение Петровского городского округа Ставропольского края «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПГО СК «ПКБО») | 2019 | 2023 | Количество саженцев, высаженных на территории округа |
| 8. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ ПГО СК «ПКБО» | 2018 | 2023 | Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов |
| 9. | Мероприятия по погребению | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Доля безродных граждан погребенных за счет средств местного бюджета |
| 10. | Прочие мероприятия по благоустройству | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, территориальные отделы | 2018 | 2023 | Площадь территории, подлежащая благоустройству |
| 11. | Организация работ по сносу объекта капитального строительства | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | территориальные отделы, отдел жилищного учета | 2018 | 2019 | Доля исполненных решений суда о сносе объекта капитального строительства в общем количестве решений о сносе, поступивших в администрацию Петровского городского округа |
| 12. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, территориальные отделы, жители округа (по согласованию) | 2018 | 2023 | Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом);  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах |
|  | **Цель 2 Программы. Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | |
|  | **Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | |
| 13. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, отдел образования | 2018 | 2023 | Количество муниципальных учреждений, в которых используются энергосберегающие технологии;  Количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения;  Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края; Увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения |
| 14. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел образования | 2018 | 2018 | Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон |
| 15. | Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Количество муниципальных учреждений, в которых используются энергосберегающие технологии;  Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| **Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах** | | | | | | |
| **Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»** | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа** | | | | | | |
| 16. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства | 2018 | 2023 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества |
| 17. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ ПГО СК «ПКБО» | 2018 | 2023 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества;  Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность |
| **Цель 4 Программы. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | |
| **Задача 1 Подпрограммы 4. Оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | | |
| 18. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел жилищного учета, молодые семьи Петровского городского округа Ставропольского края, имеющие одного или двух детей, а также не имеющие детей) и молодые семьи, имеющие трех и более детей в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет (далее – молодые семьи), семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) | 2018 | 2023 | Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;  Доля оплаченных извещений о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих извещений, выданных семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет |
| 19. | Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | отдел жилищного учета | 2018 | 2023 | Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| **Цель 5 Программы. Эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы** | | | | | | |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»** | | | | | | |
| 20. | Обеспечение реализации Программы | обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления округа, казенными учреждениями округа, подведомственными главным распорядителям средств бюджета округа | управление муниципального хозяйства, МКУ ПГО СК «ПКБО» | 2018 | 2023 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). |  |

Приложение 3

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно–коммунального хозяйства»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего** |  | 110 068,58 | 132491,66 | 154399,80 | 97 605,22 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|  |  | бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 110 068,58 | 126 490,67 | 139 389,04 | 97 605,22 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|  |  | средства краевого бюджета | 25 638,80 | 25 486,83 | 32 785,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 15 459,60 | 15 464,85 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 7 437,61 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 2 747,59 | 2 196,93 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 84 429,78 | 101 003,83 | 106 603,94 | 97 605,22 | 98 335,65 | 98 335,65 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 45 936,94 | 46 982,94 | 44 487,63 | 41 528,79 | 41 731,39 | 41 731,39 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 36 341,37 | 46 090,76 | 52 703,48 | 53 721,17 | 54 249,00 | 54 249,00 |
|  |  | отдел образования | 646,23 | 813,40 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 677,24 | 115,63 | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 7 001,11 | 8 424,14 | 2 355,26 | 2 355,26 | 2 355,26 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 6000,99 | 15010,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», всего** |  | 53 364,44 | 61928,25 | 58 497,15 | 33 508,39 | 33 710,99 | 33 710,99 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 53 364,44 | 60 132,50 | 56 011,45 | 33 508,39 | 33 710,99 | 33 710,99 |
|  |  | средства краевого бюджета | 15 459,60 | 15 464,85 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 15 459,60 | 15 464,85 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 37 904,84 | 44 667,65 | 42 011,45 | 33 508,39 | 33 710,99 | 33 710,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 37 076,84 | 37 075,70 | 33129,49 | 31 005,31 | 31 207,91 | 31 207,91 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 0,00 | 640,47 | 510,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | отдел культуры | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 6 951,48 | 8 371,96 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 1 795,75 | 2485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** |  | 2 715,00 | 663,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2 715,00 | 663,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 2 715,00 | 663,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 2 715,00 | 663,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы»** |  | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел культуры | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет** |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Организация и содержание мест захоронения** |  | 2 071,53 | 7 714,90 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 2 071,53 | 7 714,90 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 2 071,53 | 7 714,90 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 2 071,53 | 7 714,90 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 | 8 049,39 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.5.** | **Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения** |  | 15 946,99 | 17 943,99 | 17 522,82 | 17 763,69 | 17 961,56 | 17 961,56 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 15 946,99 | 17 943,99 | 17 522,82 | 17 763,69 | 17 961,56 | 17 961,56 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 15946,99 | 17 943,99 | 17 522,82 | 17 763,69 | 17 961,56 | 17 961,56 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 15946,99 | 12 199,87 | 11 875,00 | 17 763,69 | 17 961,56 | 17 961,56 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 5 744,12 | 5647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.6.** | **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** |  | 500,00 | 289,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 500,00 | 289,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 500,00 | 289,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 500,00 | 289,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.7.** | **Озеленение территории** |  | 0,00 | 315,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 315,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 315,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 0,00 | 315,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **2.8.** | **Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  | 4 796,19 | 3 366,80 | 4 386,46 | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 4 796,19 | 3 366,80 | 4 386,46 | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 4 796,19 | 3 366,80 | 4 386,46 | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 4 796,19 | 2 990,98 | 4 386,46 | 4 392,23 | 4 396,96 | 4 396,96 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 0,00 | 325,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.9.** | **Мероприятия по погребению** |  | 1 787,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 1 787,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 1 787,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 1 787,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.10.** | **Прочие мероприятия по благоустройству** |  | 14 749,46 | 15 405,36 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 14 749,46 | 15 405,36 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|  |  | средства краевого бюджета | 10 500,00 | 7 558,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 10 500,00 | 7 558,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 4 249,46 | 7 847,02 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 4 249,46 | 6 809,02 | 1 522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 1 038,00 | 780,14 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.11.** | **Организация работ по сносу объекта капитального строительства** |  | 0,00 | 118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы |  | 118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.12.** | **Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах** |  | 9 669,54 | 16 110,05 | 25 235,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 9 669,54 | 14 314,30 | 22 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 4 959,60 | 7 906,51 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 4 959,60 | 7 906,51 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 4 709,94 | 6 407,79 | 8 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 4 709,94 | 6 407,79 | 6 805,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 1944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 1 795,75 | 2 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего** |  | 8 553,79 | 9 088,07 | 10 033,12 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 8 553,79 | 9 088,07 | 10 033,12 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 431,61 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 7 431,61 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 1 122,18 | 1 263,02 | 931,23 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 475,95 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | отдел образования | 646,23 | 813,40 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 49,62 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** |  | 475,95 | 9 088,07 | 10 033,12 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 475,95 | 9 088,07 | 10 033,12 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 475,95 | 1 263,02 | 931,23 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 475,95 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 813,40 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 49,62 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | 0,00 | 449,62 | 452,18 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 449,62 | 452,18 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 449,62 | 452,18 | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 49,62 | 52,18 | 52,18 | 52,18 | 52,18 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 0,00 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |  | 8 077,84 | 8 505,49 | 9 580,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 8 077,84 | 8 505,49 | 9 580,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 7 431,61 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 7 431,61 | 7 825,05 | 9 101,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 646,23 | 680,44 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел образования | 646,23 | 680,44 | 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | **Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края** | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | **Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего** |  | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 125,93 | 141,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.** | **Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2.** | **Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности** |  | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 125,93 | 196,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 125,93 | 141,59 | 162,91 | 162,91 | 162,91 | 162,91 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», всего** |  | 3 124,84 | 6 517,81 | 22 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3 124,84 | 2 312,57 | 10 192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 747,59 | 2 196,94 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 2 747,59 | 2 196,93 | 9 683,21 |  |  |  |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 377,25 | 115,63 | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 377,25 | 115,63 | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 4 205,24 | 12 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения** |  | 3 124,84 | 6 517,81 | 22 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3 124,84 | 2 312,57 | 10 192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 747,59 | 2 196,94 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 2 747,59 | 2 196,93 | 9 683,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 377,25 | 115,63 | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 377,25 | 115,63 | 509,64 |  |  |  |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 4 205,24 | 12 525,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей |  | 3 124,84 | 4 027,25 | 15 830,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 3 124,84 | 1 508,98 | 5 371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 2 747,59 | 1 433,53 | 5 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 2 747,59 | 1 433,53 | 5 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 377,25 | 75,45 | 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 3 77,25 | 75,45 | 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 2 518,27 | 10 458,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет |  | 0,00 | 1 686,97 | 6 887,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 4 821,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 4 580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 | 4 580,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 0,00 | 0,00 | 241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 1 686,97 | 2 066,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Предоставление семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет |  | 0,00 | 803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 803,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 0,00 | 763,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отдел жилищного учета | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальные отделы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | **Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий** | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего** |  | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 8 558,21 | 9 365,65 | 10 850,23 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 36 341,37 | 45 395,29 | 52 138,48 | 53 521,17 | 54 049,00 | 54 049,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | **Обеспечение реализации Программы** |  | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 44 899,58 | 54 760,94 | 62 988,71 | 63 481,74 | 64 009,57 | 64 009,57 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управление муниципального хозяйства | 8 558,21 | 9 365,65 | 10 850,23 | 9 960,57 | 9 960,57 | 9 960,57 |
|  |  | МКУ ПГО СК «ПКБО» | 36 341,37 | 45 395,29 | 52 138,48 | 53 521,17 | 54 049,00 | 54 049,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Цель 1 Программы: «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа» | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1: «Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2 Программы: «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: «Реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Цель 3 Программы: «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах» | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: «Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Цель 4 Программы. «Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 4.1. | Задача 1 Подпрограммы 4. «Оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Цель 5 Программы. «Эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы» | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Приложение 5

# к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы, МКУ ПГО СК «ПКБО», отдел жилищного учета |
| Участники программы | жители округа (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество мемориалов «Огонь вечной славы», содержание которых обеспечено;  - доля земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;  - площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории;  - протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт;  - увеличение площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт в сравнении с 2018 годом;  - количество саженцев, высаженных на территории округа;  - доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов;  - доля безродных граждан, погребенных за счет средств местного бюджета;  - площадь территории, подлежащая благоустройству;  - доля исполненных решений суда о сносе объекта капитального строительства в общем количестве решений о сносе, поступивших в администрацию Петровского городского округа;  - количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2023 |
| Объемы и источники финансового  обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 274 720,21 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  краевой бюджет – 44 924,45 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 459,60 тыс. рублей;  2019 год – 15 464,85 тыс. рублей;  2020 год – 14 000,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей  бюджет округа – 225 514,31 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 37 904,84 тыс. рублей;  2019 год – 44 667,65 тыс. рублей;  2020 год – 42 011,45 тыс. рублей;  2021 год – 33 508,39 тыс. рублей;  2022 год – 33 710,99 тыс. рублей;  2023 год – 33 710,99 тыс. рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 4 281,45 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 1 795,75тыс. рублей;  2020 год – 2 485,70тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей.  Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | - обеспечение в 2018 году содержания 12 мемориалов «Огонь вечной славы»;  - ежегодное обеспечение доли земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет – не менее 75 процентов ежегодно;  - ежегодное обеспечение содержания территории мест захоронения на площади 101,51 га;  - увеличение протяженности освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 467,5 км. к 2023 году;  - увеличение площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт до 31,8% к 2023 году;  - количество саженцев, высаженных на территории округа, достигнет 2500 единиц в 2023 году;  - ежегодное обеспечение доли твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направление на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов в размере 100%;  - ежегодное обеспечение погребения безродных граждан за счет средств бюджета округа |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятия предусматривается для определения долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа, комплексной оценки данной сферы, оценки размера средств, необходимых для решения проблем данной сферы, а также ее развития.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

2) Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы».

Реализация мероприятия предполагает обеспечение содержания мемориалов «Огонь вечной славы» коммунальными ресурсами в целях их функционирования и сохранения патриотического сознания у населения округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел культуры. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

3) Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Реализация мероприятия предполагает решение задачи по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнитель – отдел жилищного учета. Участники не предусмотрены.

4) Организация и содержание мест захоронения.

Реализация мероприятия предполагает содержание и благоустройство территорий кладбищ, содержание мест захоронений, изготовление металлической ограды, осуществление завоза песка и прочие работы.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

5) Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения.

Реализация мероприятия предполагает осуществление расходов на обеспечение освещения улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнителями данного мероприятия являются территориальные отделы. Участники не предусмотрены.

6) Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Реализация мероприятия предполагает проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

7) Озеленение территории округа.

Реализация мероприятия предполагает посадку зелёных насаждений на новых (неосвоенных), состарившихся, ранее озеленённых участках и, требующих реконструкции, реставрации и капитального ремонта, садово-парковых объектах.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнителем данного мероприятия является МКУ ПГО СК «ПКБО». Участники не предусмотрены.

8) Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Реализация мероприятия предполагает сбор и вывоз мусора со стихийных свалок, сбор и вывоз мусора, собранного дворниками на улицах округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнителем данного мероприятия является МКУ ПГО СК «ПКБО». Участники не предусмотрены.

9) Мероприятия по погребению.

Реализация мероприятия предполагает выплату социального пособия на погребение, а также расходы на захоронение безродных граждан.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

10) Прочие мероприятия по благоустройству.

Реализация мероприятия предполагает приобретение материалов, организацию и проведение работ, необходимых для улучшения санитарного состояния территории округа.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – территориальные отделы. Участники – не предусмотрены.

11) Организация работ по сносу объекта капитального строительства.

Реализация мероприятия предполагает осуществление работ по сносу объекта капитального строительства.

Ответственным исполнителем данного мероприятия являются территориальные отделы. Соисполнители – отдел жилищного учета и территориальные отделы. Участники – не предусмотрены.

12) Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Реализация мероприятия предполагает реализацию на территории Петровского городского округа проектов, основанных на местных инициативах.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – территориальные отделы. Участники – жители города (по согласованию).

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- обеспечение в 2018 году содержание 12 мемориалов «Огонь вечной славы»;

- ежегодное обеспечение доли земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет – не менее 75 процентов ежегодно;

- ежегодное обеспечение содержания территории мест захоронения на площади 101,51 га;

- увеличение протяженности освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 467,5 км. к 2023 году;

- увеличение площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт до 31,8% к 2023 году;

- количество саженцев, высаженных на территории округа, достигнет 2500 единиц в 2023 году;

- ежегодное обеспечение доли твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направление на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов в размере 100%;

- ежегодное обеспечение погребения безродных граждан за счет средств бюджета округа.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

Приложение 6

к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | отдел образования |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Задачи подпрограммы | - реализация проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Показатели решения задач подпрограммы | - количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения;  - увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения;  - доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон;  - количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2023 |
| Объемы и источники финансового  обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 29 031,52 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  краевой бюджет – 24 358,55 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 7 431,61 тысяч рублей;  2019 год – 7 825,05 тысяч рублей;  2020 год – 9 101,89 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей  бюджет округа – 4 672,97 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 1 122,18 тысяч рублей;  2019 год – 1 263,02 тысяч рублей;  2020 год – 931,23 тысяч рублей;  2021 год – 452,18 тысяч рублей;  2022 год – 452,18 тысяч рублей;  2023 год – 452,18 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  Объёмы финансирования мероприятий Подпрограммы носят прогнозный характер и ежегодно уточняются при формировании проекта бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | - увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения – до 109,6% в 2023 году;  - увеличение доли образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон, до 100 процентов к 2023 году;  - обеспечение размещения в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 33 единиц в 2023 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятия предполагает реализацию комплекса мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов (установка энергосберегающих фонарей уличного освещения, установку автономных источников теплоснабжения и т.д.), замена оконных блоков в муниципальных учреждениях.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнителем является отдел образования.

2) Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края.

Реализация мероприятия предполагает проведению работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел образования. Соисполнители не предусмотрены.

3) Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Реализация мероприятия предполагает проведению работы по информированию организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, что приведет к повышению эффективности энергопотребления на территории Петровского городского округа путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства.

Соисполнителями данного мероприятия подпрограммы являются муниципальные учреждения.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- увеличение установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения – до 109,6% в 2023 году;

- увеличение доли образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон, до 100 процентов к 2023 году;

- обеспечение размещения в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 33 единиц в 2023 году.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение 7  к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

ПОДПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление муниципального хозяйства |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ ПГОСК «ПКБО» |
| Участники программы | не предусмотрены |
| Задачи подпрограммы | *-* эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 – 2023 |
| Объемы и источники финансового  обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 974,16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  краевой бюджет –0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей  бюджет округа – 974,16 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 125,93 тысяч рублей;  2019 год – 196,59 тысяч рублей;  2020 год – 162,91 тысяч рублей;  2021 год – 162,91 тысяч рублей;  2022 год – 162,91 тысяч рублей;  2023 год – 162,91 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | - своевременная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 № 225-п, а также краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители и участники – не предусмотрены.

2) Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности.

Реализация мероприятия предусматривает оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление муниципального хозяйства. Соисполнители – МКУ ПГОСК «ПКБО». Участники не предусмотрены.

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- своевременная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества до 64,29 % в 2023 году.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

Приложение 8

# к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел жилищного учета |
| Соисполнители подпрограммы | - не предусмотрены |
| Участники подпрограммы | - жители Петровского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | - оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Показатели решения задач подпрограммы | - доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих свидетельств (извещений), выданных молодым семьям;  - доля оплаченных извещений о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве этих извещений, выданных семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет (далее – семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»). |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 32 360,56тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 14 627,74 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2 747,59 тысяч рублей;  2019 год – 2 196,94 тысяч рублей;  2020 год – 9 683,21 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей  бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) –  1 002,52 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 377,25 тысяч рублей;  2019 год – 115,63тысяч рублей;  2020 год – 509,64 тысяч рублей;  2021 год –0,00 тысяч рублей;  2022 год –0,00 тысяч рублей;  2023 год –0,00 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 16 730,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 4 205,24 тысяч рублей;  2020 год – 12 525,06 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы | - количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2018 году равно 18 ед;  - увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 59% в 2023 году;  - снижение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1) Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

Реализация мероприятия предполагает:

- формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;

- заключение соглашения о предоставлении бюджету Петровского городского округа Ставропольского края социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- оформление свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и выдачу их молодым семьям;

- предоставление владельцу свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел жилищного учета. Соисполнитель – не предусмотрен.

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют:

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие одного или двух детей, а также, не имеющие детей (по согласованию);

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие трех и более детей, в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет (по согласованию);

- семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет (по согласованию).

2) Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятия предусматривает проведение работы по:

- постановке на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- постановке на учет семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формированию учетных дел молодых семей и семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

- актуализации списков молодых семей, и семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- разработке нормативных правовых актов по обеспечению жильем молодых семей и семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».

Ответственным исполнителем данного мероприятия является отдел жилищного учета. Соисполнители - не предусмотрены.

В реализации данного мероприятия Подпрограммы участвуют:

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие одного или двух детей, а также, не имеющие детей (по согласованию);

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие трех и более детей, в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет (по согласованию);

- семьи, исключенные из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов, либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет (по согласованию).

Непосредственными результатами реализации данных мероприятий Подпрограммы станут:

- количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2018 году равно 18;

- увеличение доли молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 59% в 2023 году;

- своевременное перечисление средств на оплату свидетельств (извещений) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям и семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»;

- снижение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение 9  к муниципальной программе Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением муниципального хозяйства в рамках функций, определенных Положением об управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Практическое управление реализацией Подпрограммы основывается на использовании программного метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников управления муниципального хозяйства.

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 354 150,11тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей  бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) –  354 150,11 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 44 899,58 тысяч рублей;  2019 год – 54 760,94 тысяч рублей;  2020 год – 62 988,71 тысяч рублей;  2021 год –63 481,74 тысяч рублей;  2022 год –64 009,57 тысяч рублей;  2023 год –64 009,57 тысяч рублей.  налоговые расходы бюджета округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей.  средства участников программы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0,00 тысяч рублей;  2019 год – 0,00 тысяч рублей;  2020 год – 0,00 тысяч рублей;  2021 год – 0,00 тысяч рублей;  2022 год – 0,00 тысяч рублей;  2023 год – 0,00 тысяч рублей. |

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение реализации Программы.

В рамках данного мероприятия предполагается:

управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства;

осуществление функций управления муниципального хозяйства во взаимодействии с органами исполнительной власти Ставропольского края и отделами, органами администрации округа;

обязательное государственное страхование муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в управлении муниципального хозяйства;

расходы на выплаты персоналу;

приобретение и содержание муниципального имущества;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края «Петровский комбинат благоустройства и озеленения».

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление муниципального хозяйства.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.