П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 23 июня 2020 г. | г. Светлоград | № 802 |
| --- | --- | --- |

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2019-2020 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

Рассмотрев информацию управления муниципального хозяйства  администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2019-2020  года и в целях обеспечения скоординированной работы и контроля подготовки жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2020-2021 года администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2019-2020 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

2. Отметить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края и стабильное обеспечение работы систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2019-2020 года.

3. Довести до сведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года согласно приложению 1.

4. Управлению муниципального хозяйства администрации  Петровского городского округа Ставропольского края:

4.1. Организовать работу по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

4.2. Начиная с 01 июня 2020 года по 01 ноября 2020 года, ежемесячно предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7.

4.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4.4. Не позднее 15 дней со дня выдачи паспорта проверки готовности к отопительному сезону (периоду) Петровского городского округа Ставропольского края разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства паспорта готовности к отопительному сезону (периоду) объектов теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края:

5.1. Принять к исполнению задания по подготовке жилищно – коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне – зимний период 2020-2021 года и завершить намеченные работы к началу отопительного сезона 2020-2021года.

5.2. Начиная с 01 июня 2020 года по 01 ноября 2020 года, ежемесячно предоставлять в управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края отчёт о выполнении задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

5.3. Включить в производственные и инвестиционные программы мероприятия по замене и реконструкции объектов с наибольшими показателями износа и аварийности.

5.4. Разработать планы организационно – технических мероприятий по повышению надежности снабжения потребителей коммунальными услугами и снижению аварийности на объектах и сетях коммунального назначения.

6. Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить своевременную:

6.1. Подготовку муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.

6.2. Оплату текущих платежей и ликвидацию имеющихся задолженностей за потребленные коммунальные услуги, предоставленные муниципальным организациям бюджетной сферы.

6.3. Готовность потребителей тепловой энергии из числа муниципальных учреждений к проведению проверки оценки готовности к отопительному периоду.

7. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года в составе согласно приложению 2.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского городского округа  Ставропольского края от 25 июня 2019 года № 1347 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2018-2019 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края 	                                                                 А.А.Захарченко

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 23 июня 2020 г. № 802 |

ЗАДАНИЯ

по подготовке жилищно - коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

I.Жилищное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка жилых домов |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |
|  |  | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |
|  | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м |
| Петровский городской округ | 77 | 120,97 | 64 | 109,77 | 13 | 11,2 |

II.Теплоэнергетическое хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка котельных (единиц) | Подготовка тепловых сетей (км) | Ремонт котельных (единиц) | Ветхих тепловых сетей (км) | Замена ветхих тепловых сетей (км) | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | в том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 22 |  | 18,115 |  | 13 |  | 1,81 |  | 0,354 |  |  |  |

III. Водопроводно-канализационное хозяйство

| Наименование района, города | Подготовка очистных сооружений водопровода | Подготовка водопроводных сетей (км.) | Замена ветхих водопроводных сетей (км.) | Подготовка очистных сооружений канализации | Подготовка канализационных сетей (км) | Замена канализационных сетей (км) | Подготовка насосных станций водопровода (ед.) | Подготовка насосных станций канализации (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Ед. | Тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | Всего | Всего |
|  | 1 | 32 | 917,8 | 6,6 | 1 | 5 | 29,055 | 0 | 13 | 5 |

IV. Электрохозяйство

| Наименование района, города | Подготовка электролинии (км.) | Подготовка трансформаторных подстанций | Ветхие электрические сети (км.) | Замена ветхих электрических сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 502,466 | - | 155 | - | 270,511 | - | 4,243 | - |

V. Прочие объекты

| Наименование района, города | Специальные машины для механизированной уборки, ед. | Улично-дорожная сеть (тыс.кв.м) | Подготовка мостовых сооружений, ед. | Подготовка гид ротехнических сооружений, ед. | Подготовка газопроводов, м | Подготовка транспортных и пешеходных тон нелей, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровский городской округ | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований | Всего | В том числе ЖКХ муниципальных образований |
|  | 10 | 7 | 4220 | 4220 | 48 | 46 | 56 | 13 | 931194 | - | - | - |

VI. Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ,

для подготовки к осеннее зимнему периоду 2020-2021 года

| Наименование района, города | Финансовые средства муниципальных образований (тыс. руб.) | Финансовые средства предприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
| Петровский городской округ |  | для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | для формирования аварийного запаса материально -технических ресурсов | на строи- тельство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6333,64 |  |  | 6333,64 |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                                                                                            Е.И.Сергеева

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 23 июня 2020 г. № 802 |

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному руководству и контролю

за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 года

| Бабыкин Александр Иванович Портянко Евгений Викторович | первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| --- | --- |
| Савченко Сергей Васильевич | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Зубцов Анатолий Николаевич | директор филиала публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» «Светлоградские электрические сети» (по согласованию) |
| Маслин Олег Витальевич | исполнительный директор акционерного общества «Светлоградрайгаз» (по согласованию) |
| Попов Андрей Павлович | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию) |
| Писаренко Геннадий Николаевич | государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| Бут Марина Алексеевна | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Разуваев Алексей Владимирович | технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское (по согласованию) |
| Шамухин Александр Валентинович | директор муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» |
| Степаненко Александр Андреевич | директор Петровского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Шевченко Наталья Анатольевна | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Чирков Евгений Иванович | начальник Петровских районных электрических сетей публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (по согласованию) |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» (по согласованию) |
| Казанцев Алексей Александрович | начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                      Е.И.Сергеева

СПИСОК

лиц, приглашённых на заседание администрации

Петровского городского округа Ставропольского края

23 мая 2020 г.                                                                                       г. Светлоград

По вопросу: Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа в осенне-зимний период 2019-2020 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

Докладчик:

| Портянко Евгений Викторович | исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Выступающие: |  |
| Кононенко Ольга Тимофеевна | исполняющий обязанности начальника производственно-технического отдела филиала Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Светлоградское |
| Харьковой Дмитрий Петрович | главный инженер филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» |

Приглашённые:

| Пунев Евгений Иванович Алейникова Светлана Ивановна | начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края начальник территориального отдела в селе Просянка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» |
| Дьяконова Оксана Дмитриевна | исполняющая обязанности начальника территориального отдела в селе Константиновское управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Жилкина Таисия Николаевна | директор Светлоградского межрайонного отделения публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» |
| Шамухин Александр Валентинович | директор муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» |
| Зубцов Анатолий Николаевич | директор филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» «Светлоградские электрические сети» |
| Чернобай Галина Федоровна | исполняющая обязанности начальника территориального отдела в селе Шведино управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Маловичко Сергей Викторович | начальник территориального отдела в поселке Прикалаусский управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Маслин Олег Витальевич | исполнительный директор открытого акционерного общества «Светлоградрайгаз» |
| Петрич Юрий Викторович | начальник территориального отдела в селе Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Пичугин Александр Николаевич | начальник территориального отдела в селе Высоцкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Сабля Евгений Анатольевич | начальник территориального отдела в селе Благодатное управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Бронникова Светлана Васильевна | начальник территориального отдела в селе Сухая Буйвола управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Уваров Сергей Николаевич | начальник территориального отдела в селе Гофицкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Костянская Валентина Ивановна | начальник территориального отдела в селе Николина Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Чирков Евгений Иванович | начальник филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго» |
| Чернобай Сергей Васильевич | начальник территориального отдела в селе Шангала управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Белик Людмила Михайловна | начальник территориального отдела в поселке Рогатая Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                      Е.И.Сергеева

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2019-2020 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019– 2020 года выполнены в полном объеме. Запуск тепла был произведен своевременно. Появляющиеся сбои в работе объектов жизнеобеспечения устранялись в нормативные сроки, что способствовало сокращению количества жалоб населения на качество жилищно-коммунальных услуг.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду 2019 - 2020 годов из всех источников финансирования израсходовано 29516,757 тыс. рублей, в том числе за счет средств, предприятий 29366,057 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа – 150,7 тыс. рублей. В настоящее время обстановка по подготовке к осенне-зимнему периоду в Петровском городском округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» в настоящее время находится 77 жилых многоквартирных дома, общей площадью 120,97 тыс. м2. Всеми многоквартирными домами своевременно получены паспорта готовности к отопительному периоду.

В многоквартирных домах выполнены работы: по ремонту и замене запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения, по ремонту системы отопления, по ремонту и замене дверей в подвалах, на чердаках, ремонту кровли, проведены гидравлические испытания системы отопления, произведена замена силовых электрических сетей старой проводки на новую от распределительного шкафа до этажных щитков и замена автоматических выключателей, проведены проверки ОДПУ.

2. Водоснабжение и канализация

В ходе подготовки филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Северный» Светлоградского производственно-технического подразделение к работе в осенне-зимних период за 2019-2020 г.г. по капитальному и текущему ремонтам выполнил работы на сумму 4110,489 тыс. руб.

1. В установленные сроки подготовлен паспорт готовности к работе в осеннее - зимний период 2019-2020г.

2. Произведена замена 3,015 км ветхих водопроводных сетей на сумму 1323,789 тыс. руб.:

а) г. Светлоград: ул. Кузнечная - Брусничная ПНД110-14 м., ул. Кузнечная ПНД63 – 60 м., ул. Фабричная ПНД63 – 70м., ул. Спортивная ПНД 315 – 258 м., пл. Выставочная ПНД 63 – 41 м., от насосной станции «Кисличее» до 1 – го Кисличанского тупика ПНД 225 – 232 м., ул. Крайняя ПНД 110 -84.7 м., ул. Кавказкая ПНД 63 – 22 м., ул. Победа ПНД 63 – 68 м., ул. Чапаева ПНД50 – 37 м., ул. Красногвардейская ПНД 160 – 12 м., ул. Чехова ПНД 315 – 54 м.

б) замена участка водопровода в с. Николина Балка ПНД 225 – 638м., ул. Почтовая ПНД 315 – 324м;

в) х. Соленое Озеро ул. Первомайская ПНД 50 – 280 м;

г) с. Константиновское ул. Сараева ПНД 110 – 821м.

3. Замена задвижек по ул. 18-го Партсъезда – ул. Виноградная – 1 шт. Д=200 мм, ул. Спортивная – ул. 9 Января – 1 шт. Д=300 мм, ул. Садовая – 1 шт. Д=100 мм, ул. 60 лет Октября – 1 шт. Д=100 мм, ул. Крайняя – 2 шт. Д=100 мм, ул. Майская – 1 шт. Д=100 мм, ул. Высотная – 1 шт. Д=80 мм.

Выполнена работа по ремонту электроустановок и замене электрооборудования на насосных станциях  х. Соленое Озеро, с. Шведино, и «Больница», а также выполнен ремонт плотины станции водоподготовки.

По канализационному участку выполнено работ на сумму 201,496 тыс. руб., проведены ремонты: вторичного отстойник ОСК, эрлифтов первичного отстойника ОСК, сбросного коллектора ОСК, КНС – 4, КНС – 2.

В рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду проведены лабораторные испытания лабораторные испытания электрооборудования, все насосные станции подготовлены к работе в зимних условиях, утеплены производственные помещения и ЗТП стоящие на балансе предприятия. Техническое состояние автопарка удовлетворительное, филиал обеспечен спецодеждой в полном объеме.

Государственными унитарными предприятиями округа (ранее - МУПы), занятыми в сфере водоснабжения, к прохождению осенне - зимнего периода подготовлено в общей сложности 251,3 км. сетей водоснабжения, согласно планам-графикам проведено техническое обслуживание сетей водоснабжения, а также сооружений на источниках забора воды.

3. Теплоснабжение

Подготовка теплоэнергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года осуществляется Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго». К работе в осенне-зимний период 2019-2020 года предприятие готово.

Подготовлено к работе в осенне-зимний период 22 котельные, подготовлено к работе 18.115 километра тепловых сетей, заменено 0,244 километра ветхих тепловых сетей. Проведена частичная замена насосов и котлов на 7 котельных (заменено 3 котла , 3 насосных агрегата, произведена обвязка оборудования трубопроводами и приборами КИПиА). В настоящее время все объекты социальной сферы, а так же жилой фонд, находящиеся на обслуживании Петровского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», отапливаются.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года             № 103, Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получены паспорта готовности к отопительному периоду.

При прохождении осенне-зимний периода 2019-2020 года возникали технологические нарушения на объектах теплоснабжения – 4 и на объектах теплопотребления – 2.

4. Газоснабжение

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года АО «Светлоградрайгаз» выполнило (подготовлено 930,513 километров газопроводов). Выполнены следующие виды работ: диагностирование стальных подземных газопроводов 11,20 км и 55 пункта редуцирования газа, приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции – 69,98 км., текущий ремонт установок  защиты –49 ед., покраска газопроводов – 36,14 км., произведена подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов – 53 ед., техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов 1726 ед., текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 103 ед., текущий ремонт ШРП – 285ед. Укомплектован штат аварийно-диспетчерской службы, составляющий 18 человек, из них 8 человек – специалисты, 10 человек – рабочие.

5. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на Петровский городской округ осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставропольком-мунэлектро» - г. Светлоград – сетевое обособленное предприятие «Электросеть»; на села округа – филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - «Светлоградские электрические сети».

План мероприятий по обеспечению безаварийной работы электрического хозяйства в осенне-зимний период 2019/2020 года предприятиями выполнен на 100%.

Филиалом ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - г. Светлоград в соответствии с планом подготовки к ОЗП в 2019-2020 г.г., выполнен капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф-2 протяженностью 0,340 км. на сумму 70,963 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-10133 ф-2 протяженностью 0,095 км.. на сумму 34,745 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф-2 протяженностью 0,217 км.. на сумму 31,050 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-173 ф-11 протяженностью 0,160 км. на сумму 24,886 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВ  ТП-119 ф-2 протяженностью 0,105 км. на сумму 21,765 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-119 ф-3 протяженностью 0,180 км. на сумму 27,953 тыс. руб., реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-584 ф-1 протяженностью 0,900 км. на сумму 500,000 тыс. руб., реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-584 ф-2 протяженностью 0,400 км. на сумму 400,000 тыс. руб., реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18133 ф-2 протяженностью 0,974 км. на сумму 700,000 тыс. руб., реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18133 ф-3 протяженностью 1,354 км. на сумму 800,000 тыс. руб.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. И этого я требую от всех руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа. Последние время мы входили в осенне-зимний период без срывов, и это общая заслуга – всех коммунальных предприятий округа, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население Петровского городского округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

6. Заключительные положения

Вопросы обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период находятся на постоянном контроле в управлении муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Мы продолжаем практику, позволяющую улучшить взаимопонимание и взаимодействие всех топливно-энергетических и коммунальных служб между собой и органом местного самоуправления в период подготовки и проведения ОЗП 2020-2021 года.

Управление муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края, подходит со всей серьёзностью и ответственностью к проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду. В комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2020-2021 года будут включены представители отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по согласованию.

Исполняющий обязанности начальника

управления муниципального хозяйства

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                           Е.В.Портянко