П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 29 мая 2018 г. | г. Светлоград | № 830 |
| --- | --- | --- |

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2017-2018 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

Рассмотрев информацию управления муниципального хозяйства  администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2017-2018 года и в целях обеспечения скоординированной работы и контроля подготовки жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2018-2019 года администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2017-2018 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

2. Отметить своевременную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края и стабильное обеспечение работы систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2017-2018 года.

3. Довести до сведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года согласно приложению 1.

4. Управлению муниципального хозяйства администрации  Петровского городского округа Ставропольского края:

4.1. Организовать работу по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

4.2. Начиная с 01 июня 2018 года по 01 ноября 2018 года, ежемесячно предоставлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7.

4.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4.4. Не позднее 15 дней со дня выдачи паспорта проверки готовности к отопительному сезону (периоду) Петровского городского округа Ставропольского края разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства паспорта готовности к отопительному сезону (периоду) объектов теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов.

5. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края:

5.1. Принять к исполнению задания по подготовке жилищно – коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне – зимний период 2018-2019 года и завершить намеченные работы к началу отопительного сезона 2018-2019 года.

5.2. Начиная с 01 июня 2018 года по 01 ноября 2018 года, ежемесячно предоставлять в управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края отчёт о выполнении задания по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

5.3. Включить в производственные и инвестиционные программы мероприятия по замене и реконструкции объектов с наибольшими показателями износа и аварийности.

5.4. Разработать планы организационно – технических мероприятий по повышению надежности снабжения потребителей коммунальными услугами и снижению аварийности на объектах и сетях коммунального назначения.

6. Отделу образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края, отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить своевременную:

6.1. Подготовку муниципальных учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов.

6.2. Оплату текущих платежей и ликвидацию имеющихся задолженностей за потребленные коммунальные услуги, предоставленные муниципальным организациям бюджетной сферы.

6.3. Готовность потребителей тепловой энергии из числа муниципальных учреждений к проведению проверки оценки готовности к отопительному периоду.

7. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года в составе согласно приложению 2.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 мая 2017 года № 338 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского района в осенне-зимний период 2016-2017 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель

главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                             А.И.Бабыкин

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Петровского городского округа Ставропольского края

В.П.Сухомлинова

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                         О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела

по организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края                                                              Н.В.Федорян

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                        Е.И.Сергеева

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края                                                                                                                    	                               А.И.Теньков

|  | Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 29 мая 2018 г. № 830 |

ЗАДАНИЯ

по подготовке жилищно - коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

I.Жилищное хозяйство

| Подготовка жилых домов |
| --- |
| Всего | в том числе |
|  | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |
| единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м |
| 72 | 109,1 | 63 | 102,4 | 9 | 6,7 |

II.Теплоэнергетическое хозяйство

| Подготовка котельных (единиц) | Подготовка тепловых сетей (км) | Ремонт котельных (единиц) | Ветхих тепловых сетей (км) | Замена ветхих тепловых сетей, (км) | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе в муниципальной собственности | Всего | в том числе в муниципальной собственности | Всего | в том числе в муниципальной собственности | Всего | в том числе в муниципальной собственности | Всего | в том числе в муниципальной собственности | Всего | в том числе в муниципальной собственности |
| 23 | 1 | 18,243 | 0,320 | 23 | 1 | 4,5 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0 |

III. Водопроводно-канализационное хозяйство

| Подготовка очистных сооружений водопровода | Подготовка водопро-водных сетей, (км.) | Замена ветхих водопро- водных сетей (км.) | Подготовка очистных сооружений канализации | Подготовка канализа-циионных сетей (км.) | Замена кана- лизационных сетей (км.) | Подготовка насосных станций водопровода (единиц) | Подготовка насосных станции кана- лизации (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. | тыс. куб.м. в сутки | Всего | Всего | ед. | тыс. куб.м в сутки | Всего | Всего | Всего | Всего |
| 2 | 32 | 905,6 | 2,5 | 1 | 5 | 22,323 | 0 | 13 | 5 |

| IV. Электрохозяйство |
| --- |
| Подготовка электролинии (км) | Подготовка трансформаторных подстанций | Ветхие электрические сети (км) | Замена ветхих электрических сетей |
| Всего | В т.ч в мун.собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. |
| 498,813 | -- | 153 | -- | 257,994 | -- | 4,671 | -- |

V. Прочие объекты

| Специальные машины для механизированной уборки, ед. | Улично-дорожная сеть (тыс.кв.м) | Подготовка мостовых сооружений, ед. | Подготовка гид- ротехнических сооружений, ед. | Подготовка газопрово-дов, м | Подготовка транспортных и пешеходных тон- нелей, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | В т.ч в мун. собст. | Всего | Всего | В т.ч в мун. собст |
| 10 | 10 | 4220 | 4220 | 42 | 42 | 57 | 2 | 928,64 | -- | -- |

VI. Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ,

выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме

| Финансовые средства муниципальных образований (тыс. руб.) | Финансовые средства предприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  | для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | для формирования аварийного запаса материально -технических ресурсов | на строи- тельство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |
| 1829,50 | 0 | 0 | 1829,50 | 8378,00 | 389 | 3152,00 | 4852,10 |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                                                                                            Е.И.Сергеева

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 29 мая 2018 г. № 830 |

24 мая 2

011г.   № 419

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному руководству и контролю

за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства

Петровского городского округа Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2018-2019 года

| Бабыкин Александр Иванович Теньков Александр Иванович | первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| --- | --- |
| Савченко Сергей Васильевич | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» - г. Светлоград - сетевое обособленное подразделение «Электросеть» (по согласованию) |
| Вивтоненко Борис Григорьевич | временно исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» (по согласованию) |
| Зубцов Анатолий Николаевич | директор филиала публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» «Светлоградские электрические сети» (по согласованию) |
| Казанцев Алексей Александрович | начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Маслин Олег Витальевич | исполнительный директор акционерного общества «Светлоградрайгаз» (по согласованию) |
| Попов Андрей Павлович | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Петровская районная больница» (по согласованию) |
| Попрядуха Василий Иванович | старший государственный инспектор отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| Портянко Евгений Викторович | заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Порублева Надежда Михайловна | начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Разуваев Алексей Владимирович | технический директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское (по согласованию) |
| Степаненко Александр Андреевич | директор Петровского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Чирков Евгений Иванович | начальник Петровских районных электрических сетей публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (по согласованию) |
| Шевченко Наталья Анатольевна | начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                     Е.И.Сергеева

СПИСОК

лиц, приглашённых на заседание администрации

Петровского городского округа Ставропольского края

29 мая 2018 г.                                                                                       г. Светлоград

По вопросу: Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа в осенне-зимний период 2017-2018 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

Докладчик:

| Бабыкин Александр Иванович | первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Выступающие: |  |
| Писаренко Андрей Викторович | главный инженер Петровского филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» |
| Радин Александр Владимирович | главный инженер филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Светлоградское |

Приглашённые:

| Чепко Владимир Владимирович Алейникова Светлана Ивановна | начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края начальник территориального отдела села Просянка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Берест Александр Николаевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Светлоград - сетевое обособленное подразделение «Электросеть» |
| Воробьев Павел Михайлович | начальник территориального отдела села Константиновское управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Жилкина Таисия Николаевна | директор Светлоградского межрайонного отделения публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» |
| Вивтоненко Борис Григорьевич | временно исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» |
| Зубцов Анатолий Николаевич | директор филиала публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» «Светлоградские электрические сети» |
| Чернобай Галина Федоровна | исполняющий обязанности начальника территориального отдела села Шведино управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Маловичко Сергей Викторович | начальник территориального отдела поселка Прикалаусский управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Маслин Олег Витальевич | исполнительный директор открытого акционерного общества «Светлоградрайгаз» |
| Сакиев Крым Александрович | директор филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Петровском районе |
| Петрич Юрий Викторович | начальник территориального отдела села Донская Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Пичугин Александр Николаевич | начальник территориального отдела села Высоцкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Пунев Евгений Иванович | начальник территориального отдела села Благодатное управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Бронникова Светлана Васильевна | начальник территориального отдела села Сухая Буйвола управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Уваров Сергей Николаевич | начальник территориального отдела села Гофицкое управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Костянская Валентина Ивановна | начальник территориального отдела села Николина Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Чирков Евгений Иванович | директор межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа ОАО «Эмертек» ПАО МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Светлоградские электрические сети |
| Чернобай Сергей Васильевич | начальник территориального отдела села Шангала управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
| Белик Людмила Михайловна | начальник территориального отдела в поселке Рогатая Балка управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края |

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края	                                                                      Е.И.Сергеева

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2017-2018 года и задачах по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

Основные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 года выполнены в полном объеме. Запуск тепла был произведен своевременно. Появляющиеся сбои в работе объектов жизнеобеспечения устранялись в нормативные сроки, что способствовало сокращению количества жалоб населения на качество жилищно-коммунальных услуг.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства округа к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов из всех источников финансирования израсходовано 8771 тыс. рублей, в том числе за счет средств предприятий 8639,3 тыс. рублей, за счёт средств бюджета поселений – 131,7 тыс. рублей. В настоящее время обстановка по подготовке к осенне-зимнему периоду в Петровском городском округе имеет следующие показатели:

1. Жилищное хозяйство

На обслуживании муниципального унитарного предприятия Петровского городского округа Ставропольского края «Коммунальное хозяйство» в настоящее время находится 72 жилых многоквартирных дома, общей площадью 109,1 тыс. м2. Всеми многоквартирными домами своевременно получены паспорта готовности к отопительному периоду.

В многоквартирных домах выполнены работы: по ремонту и замене запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения, по ремонту системы отопления, по ремонту и замене дверей в подвалах, на чердаках, ремонту кровли, проведены гидравлические испытания системы отопления, произведена замена силовых электрических сетей старой проводки на новую от распределительного шкафа до этажных щитков и замена автоматических выключателей, проведены проверки ОДПУ.

2. Водоснабжение и канализация

К осенне-зимнему периоду 2017-2018 года филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Северный» Светлоградского производственно-технического подразделения подготовлено 651,3 километра сетей водоснабжения, 22,32 километра сетей водоотведения. Заменено 1,27 км. ветхих водопроводных на сумму – 561 тыс. руб., подготовлены насосные станции водопровода (произведены замена насосных агрегатов, смазка и ремонт насосов, задвижек, замена уплотнительных соединений на насосах и арматуре) на сумму 381 тыс. руб., подготовлены станции очистных сооружений канализации производительностью 5 тыс./м3 на сумму 32 тыс. руб., текущий ремонт канализационных сетей на сумму 53 тыс. руб., подготовлены насосные станции канализации (смазка и ремонт насосных агрегатов и задвижек, замена уплотнительных соединений на насосах и арматуре) на сумму 8 тыс. руб.

Муниципальными унитарными предприятиями района, занятыми в сфере водоснабжения, к прохождению осенне - зимнего периода подготовлено в общей сложности 251,3 км. сетей водоснабжения. МУП «Пчелка» заменено 200 метров ветхих водопроводных сетей, МУП «Водник» заменено 400 метров ветхих водопроводных сетей, МУП «Феникс» заменено 60 метров ветхих водопроводных сетей, МУП «Сухобуйволинское» произведена замена водопровода, асбестовая труба d=100 мм на п/э d=90 мм, с улицы Подгорная на улицу Красная, протяженностью 110 метров.

3. Теплоснабжение

Подготовка теплоэнергетического комплекса округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года осуществляется Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

К работе в осенне-зимний период 2017/2018 года предприятие готово.

Подготовлено к работе в осенне-зимний период 22 котельные, подготовлено к работе 17,9 километра тепловых сетей, заменено 0,55 километра ветхих тепловых сетей. В настоящее время все объекты социальной сферы, а так же жилой фонд, находящиеся на обслуживании Петровского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», отапливаются.

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013             № 103, Петровским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» получены паспорта готовности к отопительному периоду от глав муниципальных поселений Петровского района, на территории которых расположены котельные предприятия.

4. Газоснабжение

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года АО «Светлоградрайгаз» выполнило (подготовлено 928,64 километров газопроводов). Выполнены следующие виды работ: диагностирование стальных подземных газопроводов 7,84 км и 38 пунктов редуцирования газа, приборное обследование газопроводов на герметичность и сплошность изоляции – 97,69 км., текущий ремонт установок  защиты –50 ед., покраска газопроводов – 13,10 км., произведена подготовка и ремонт автотранспорта – 53 ед., техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов 1601 ед., текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 115 ед., текущий ремонт ШРП – 305 ед. Укомплектован штат аварийно-диспетчерской службы, составляющий 19 человек, из них 9 человек – специалисты, 10 человек – рабочие.

5. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на Петровский городской округ осуществляют два предприятия: на г. Светлоград – филиал ГУП СК «Ставропольком-мунэлектро» - г. Светлоград – сетевое обособленное предприятие «Электросеть»; на села округа – филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - «Светлоградские электрические сети».

План мероприятий по обеспечению безаварийной работы электрического хозяйства в осенне-зимний период 2017/2018 года предприятиями выполнен на 100%.

Филиалом ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» - г. Светлоград в соответствии с планом подготовки к ОЗП в 2017-2018 г.г., выполнен капремонт ВЛ-10 кВ Ф-151 п/ст «Победа» протяженностью 1 км. на сумму 123,104 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВт ТП-59 ф-2 протяженностью 0,190 км.. на сумму 37,738 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВт ТП-133 ф-6 протяженностью 0,190 км. на сумму 41,150 тыс. руб., капремонт ВЛ-0,4 кВт ТП-254 ф-4 протяженностью 0,550 км., на сумму 139,889 тыс. руб., реконструкции ВЛ-0,4 кВт ТП-5133 ф-1 протяженностью 1,4 км., на сумму 1274,152 тыс. руб.

Как правило, большинство нештатных ситуаций можно избежать, если профилактика проведена должным образом. И этого я требую от всех руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Петровского городского округа. Последние время мы входили в осенне-зимний период без срывов, и это общая заслуга – и энергетиков, и газовиков, и муниципальной власти, и самих жителей. Только с таким подходом мы можем обеспечить население округа стабильным теплом, наладить бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение.

6. Заключительные положения

Особое внимание стоит обратить на бесхозяйные водопроводные сети. Как известно они являются дополнительным фактором по ограничению стабильного водоснабжения отдельных потребителей в осенне-зимний период и не только.

Вопросы обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период находятся на постоянном контроле в администрации Петровского городского округа Ставропольского края. Следует продолжить практику, позволяющую улучшить взаимопонимание и взаимодействие всех топливно-энергетических и коммунальных служб между собой и органом местного самоуправления в период подготовки и проведения ОЗП 2018-2019 года.

Кроме того, управлению муниципального хозяйства Петровского городского округа Ставропольского края, подойти со всей серьёзностью и ответственностью к проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному периоду. Рекомендую включать в комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2018-2019 года представителей отдела энергетического надзора и энергоэффективности по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по согласованию.

Первый заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                        А.И.Бабыкин