П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 08 ноября 2018 г. | г. Светлоград | № 1982 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности  Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года                 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 12 и 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях осуществления работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в границах населённых пунктов Петровского района Ставропольского края, администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год (далее – план ремонта).

2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2019 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 190379303,00 рублей, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 180860337,85 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 9518965,15 рублей.

3. Утвердить показатель результативности использования субсидии на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, приведенных в нормативное состояние в 2019 году, равный 32418 метров.

4. Установить, что ответственность за исполнение расходного обязательства, в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также достижения результативности целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления, возлагается на управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                    В.П.Сухомлинова

Начальник правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края					                    Н.В.Федорян

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края 							           В.В.Редькин

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.В.Портянко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 08 ноября 2018 г. № 1982 |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего | II-IV кв. 2019 | 32,418/ 189463 | 190379,303 | 180860,33785 | 9518,96515 | 5,0 | 32418 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | II-IV кв. 2019 | 32,418/ 189463 | 190379,303 | 180860,33785 | 9518,96515 | 5,0 | 32418 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое –Спицевка» по ул. Центральной (ПК 0+00 - ПК 15+50) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,55/ 10056 | 9964,103 | 9465,89785 | 498,20515 | 5,0 | 1550 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,57/ 2930 | 2438,557 | 2316,62915 | 121,92785 | 5,0 | 570 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Донская Балка от автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный – Буденновск» по ул. Ленина в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 2,0/ 12000 | 9069,893 | 8616,39835 | 453,49465 | 5,0 | 2000 |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,49/ 2940 | 2277,170 | 2163,3115 | 113,8585 | 5,0 | 490 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сараева в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,75/ 8750 | 10803,839 | 10263,64705 | 540,19195 | 5,0 | 1750 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ледовского в селе Константи-новское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,02/ 5440 | 6670,050 | 6336,5475 | 333,5025 | 5,0 | 1020 |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ворошилова в селе Константи-новское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,2/ 1200 | 689,198 | 654,7381 | 34,4599 | 5,0 | 200 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная, ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,436/ 2398 | 2698,595 | 2563,66525 | 134,92975 | 5,0 | 436 |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Светлоград - Просянка» по ул. Мира в селе Просянка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,0/ 6000 | 4734,972 | 4498,2234 | 236,7486 | 5,0 | 1000 |
| 10. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,64/ 2500 | 3673,399 | 3489,72905 | 183,66995 | 5,0 | 640 |
| 11. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красной в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,39/ 7645 | 8433,415 | 8011,74425 | 421,67075 | 5,0 | 1390 |
| 12. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Прикалаусский - Шангала – Мартыновка» по ул. Советская в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,7/ 10200 | 8958,370 | 8510,4515 | 447,9185 | 5,0 | 1700 |
| 13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,6/ 8800 | 4950,974 | 4703,4253 | 247,5487 | 5,0 | 1600 |
| 14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодёжной в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,225/ 1350 | 750,919 | 713,37305 | 37,54595 | 5,0 | 225 |
| 15. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,782/ 4692 | 2655,154 | 2522,3963 | 132,7577 | 5,0 | 782 |
| 16. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино - Малые Ягуры» по ул. Молодежная, ул. Советская в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,5/ 8000 | 5513,868 | 5238,1746 | 275,6934 | 5,0 | 1500 |
| 17. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарной в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,95/ 5225 | 4988,507 | 4739,08165 | 249,42535 | 5,0 | 950 |
| 18. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гражданской в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,50/ 3000 | 1760,680 | 1672,646 | 88,034 | 5,0 | 500 |
| 19. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красной в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,70/ 9530 | 5622,283 | 5341,16885 | 281,11415 | 5,0 | 1700 |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,89/ 5340 | 4095,239 | 3890,47705 | 204,76195 | 5,0 | 890 |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Благодатная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,08/ 6480 | 10175,329 | 9666,56255 | 508,76645 | 5,0 | 1080 |
| 22. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кисличанская в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,2/ 7200 | 8784,670 | 8345,4365 | 439,2335 | 5,0 | 1200 |
| 23. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крайней, пер. 2 - ому Крайнему в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,35/ 8100 | 5950,925 | 5653,37875 | 297,54625 | 5,0 | 1350 |
| 24. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,33/ 3300 | 4517,636 | 4291,7542 | 225,8818 | 5,0 | 330 |
| 25. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,8/ 9900 | 12513,373 | 11887,70435 | 625,66865 | 5,0 | 1800 |
| 26. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузнечная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,35/ 7570 | 13171,314 | 12512,7483 | 658,5657 | 5,0 | 1350 |
| 27. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Бассейная в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,74/ 4662 | 8143,674 | 7736,4903 | 407,1837 | 5,0 | 740 |
| 28. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое – Спицевка» (на участке от ул. Ленина (ПК 0+000 - ПК 21+750) в селе Ореховка Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 2,175/ 15175 | 15659,273 | 14876,30935 | 782,96365 | 5,0 | 2175 |
| 29. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое – Спицевка» (на участке от ул. Мостовая дом №21 (ПК 0+00 - ПК 15+00) в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,5/ 9080 | 10713,924 | 10178,2278 | 535,6962 | 5,0 | 1500 |

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа   
Ставропольского края                                                                                                                                                В.В.Редькин