П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 20 ноября 2019 г. | г. Светлоград | № 2348 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности  Петровского городского округа Ставропольского края, на 2022 год

В соответствии с приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 13 ноября 2019 года № 339-о/д «О проведении отбора муниципальных образований Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование мероприятий по дорожной деятельности в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2022 год (далее – план ремонта).

2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2022 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 99800000,00 рублей, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 94810000,00 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 4990000,00 рублей.

3. Утвердить показатель результативности использования субсидии на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, приведенных в нормативное состояние в 2022 году, равный 21100 метров.

4. Установить, что ответственность за исполнение расходного обязательства, в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, а также достижения результативности целевых показателей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего постановления, возлагается на управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                    А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                    В.П.Сухомлинова

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.Д.Барыленко

Начальника правового отдела

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.В.Портянко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 20 ноября 2019 г. № 2348 |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2022 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего | II-IV кв. 2022 | 21,1/ 136090 | 99800,00 | 94810,00 | 4990,00 | 5,0 | 21100 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | II-IV кв. 2022 | 21,1/ 136090 | 99800,00 | 94810,00 | 4990,00 | 5,0 | 21100 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Светлоград - Просянка" (на участке от ПК 0+000км до 24+300км) Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2022 | 9,65/ 65930 | 49900,00 | 47405,00 | 2495,00 | 5,0 | 9650 |
| 2. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения "Прикалаусский - Шангала-Мартыновка" (на участках: от ПК 0+000км до 11+700км; от 13+600км до 23+600км; от 24+100км до 25+900км) Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2022 | 11,45/ 70160 | 49900,00 | 47405,00 | 2495,00 | 5,0 | 11450 |

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа   
Ставропольского края                                                                                                                                            В.Д.Барыленко