П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 17 декабря 2019 г. | г. Светлоград | № 2554 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 1982 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год» (в редакции от 18 марта 2019 года № 677, от 17 июня 2019 года № 1298, от 09 октября 2019 г. № 2027)

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 09 декабря 2019 г. № 556-п «О внесении изменения в распределение субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2019 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» за счет средств дорожного фонда Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2019 г. № 159-п» администрация Петровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 08 ноября 2018 г. № 1982 «Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год» (в редакции от 18 марта 2019 года № 677, от 17 июня 2019 года № 1298, от 09 октября 2019 г. № 2027) следующие изменения:

1.1. План проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год изложить в прилагаемой редакции.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить администрации Петровского городского округа Ставропольского края расходное обязательство на 2019 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренное планом ремонта, в сумме 138314704,32 рубля, в том числе за счёт средств дорожного фонда Ставропольского края, предоставленных в форме субсидии 131398959,05 рублей, за счёт средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края 6915745,27 рублей».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить показатели результативности использования субсидии:

3.1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонт и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (2019) – 15,353 километров.

3.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонт и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (2020) – 6,878 километров.

3.3. Подача извещения о проведении конкурса (аукциона) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ в рамках предоставленной субсидии (2019) – подано.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Петровского

городского округа

Ставропольского края					                         А.А.Захарченко

Проект постановления вносит первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края

|  |  | А.И.Бабыкин |
| --- | --- | --- |

Визируют:

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                В.П.Сухомлинова

Заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                     В.Д.Барыленко

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                              О.А.Нехаенко

Заместитель начальника отдела по

организационно - кадровым вопросам

и профилактике коррупционных

правонарушений администрации

Петровского городского

округа Ставропольского края					                      Н.В.Федорян

Проект постановления подготовлен управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Е.В.Портянко

|  | Утвержден |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края |
|  | от 08 ноября 2018 г. № 1982 (в ред. от 17 декабря 2019 г. № 2554) |

ПЛАН

проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, на 2019 год

| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Сроки произ-водства работ (начало – ввод) | Ввод мощ-нос-тей, км/м2 | Объём финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счёт | Доле-вое учас-тие бюд-жета МО, % | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонт и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | субсидии | бюджета МО |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Поддержка дорожного хозяйства - всего | 2019 - 2020 | 22,231/ 130461 | 138314,70432 | 131398,95905 | 6915,74527 | 5,0 | 22,231 |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | II-IV кв. 2019 | 15,353/ 89331 | 107952,32057 | 102554,69449 | 5397,62608 | 5,0 | 15,353 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое –Спицевка» по ул. Центральной (ПК 0+00 - ПК 15+50) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,01/ 60 | 72,01942 | 68,42295 | 3,59647 | 5,0 | 0,01 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к селу Донская Балка от автомобильной дороги «Светлоград - Благодарный – Буденновск» по ул. Ленина в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 2,0/ 12000 | 9220,92 | 8759,87 | 461,05 | 5,0 | 2,0 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сараева в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,772/ 8860 | 11621,45 | 11040,38 | 581,07 | 5,0 | 1,772 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красная, ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,436/ 2398 | 3509,63 | 3334,15 | 175,48 | 5,0 | 0,436 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красной в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,39/ 7645 | 8174,94 | 7766,19 | 408,75 | 5,0 | 1,39 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Базарной в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,87/ 5220 | 5837,77 | 5545,88 | 291,89 | 5,0 | 0,87 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,89/ 6380 | 7426,11 | 7054,80 | 371,31 | 5,0 | 0,89 |
| 8. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кисличан-ская (ПК 20+70км до 32+20км) (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,15/ 6900 | 8866,2261 | 8422,9148 | 443,3113 | 5,0 | 1,15 |
| 9. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Крайней, пер. 2 - му Крайнему в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,33/ 7448 | 5204,72 | 4944,48 | 260,24 | 5,0 | 1,33 |
| 10. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина (на участке между ул. Крупской и пл. 50 лет Октября) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставро-польского края | II-IV кв. 2019 | 0,33/ 3300 | 4742,50 | 4505,37 | 237,13 | 5,0 | 0,33 |
| 11. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовой (участок от ПК 19+00 до ПК 37+80)(второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,88/ 10030 | 12952,8105 | 12305,17542 | 647,63508 | 5,0 | 1,88 |
| 12. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кузнечной (участок от ПК 5+40 до ПК 19+00) (второй этап) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 1,36/ 7480 | 11228,66455 | 10667,23132 | 561,43323 | 5,0 | 1,36 |
| 13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Бассейная (на участке от ПК 1+050км до ПК 1+800км) в городе Светло-граде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,75/ 4500 | 7727,97 | 7341,57 | 386,40 | 5,0 | 0,75 |
| 14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сараева в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,605/ 3780 | 5965,57 | 5667,29 | 298,28 | 5,0 | 0,605 |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тутиновая (от ул. Спортивной до ул. Сараева) в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края | II-IV кв. 2019 | 0,58/ 3600 | 5401,02 | 5130,97 | 270,05 | 5,0 | 0,58 |
| III | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 6,878/ 41130 | 30362,38375 | 28844,26456 | 1518,11919 | 5,0 | 6,878 |
|  | в т.ч. пообъектно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Гофицкое –Спицевка» по ул. Центральной (ПК 0+00 - ПК 15+50) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 0,04/ 277 | 320,77375 | 304,73506 | 16,03869 | 5,0 | 0,04 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ледовского (ПК 0+00-ПК 3+68; ПК 9+10 - ПК 17+10) (второй этап) в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 1,168/ 7633 | 7572,22 | 7193,609 | 378,611 | 5,0 | 1,168 |
| 3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Светлоград - Просянка» по ул. Мира в селе Просянка Петровского района Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 1,0/ 6000 | 4638,22 | 4406,309 | 231,911 | 5,0 | 1,0 |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Прикалаусский - Шангала – Мартыновка» по ул. Советская в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 1,57/ 9420 | 8002,03 | 7601,9285 | 400,1015 | 5,0 | 1,57 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Маяковского в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 1,6/ 8800 | 4785,42 | 4546,149 | 239,271 | 5,0 | 1,6 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино - Малые Ягуры» по ул. Молодежной, ул. Советской в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края | IV кв. 2019 – III кв. 2020 | 1,5/ 9000 | 5043,72 | 4791,534 | 252,186 | 5,0 | 1,5 |

Заместитель главы администрации
Петровского городского округа   
Ставропольского края                                                                                                                                            В.Д.Барыленко