ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 01 декабря 2022 г. | г. Светлоград | № 58 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 28 (в редакции  от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006, от 14 февраля 2022 г. № 173, от 06 июля 2022 г. № 1073)

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года.

Первый заместитель главы

администрации - начальник

управления муниципального

хозяйства администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края                                                                      А.И. Бабыкин

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 01 декабря 2022 г. № 58

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды» | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Подпрограмма «Современная городская среда» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа получено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Актуализация адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 3. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.11.2023 | х | х | х |  | х |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.11.2023 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Контрольное событие 9. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | до 01.07.2023 | х | х | х | х | х |

Первый заместитель главы администрации –

начальник управления муниципального

хозяйства администрации Петровского

##### городского округа Ставропольского края                                                                                                                       А.И. Бабыкин