МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ)

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Ставропольском крае и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Ставропольском крае, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» от 22 мая 2017 г. № 208-п (далее соответственно – Положение, функциональная структура).

2. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.

3. Порядок инициирования, подготовки и реализации ведомственных проектов (программ), реализуемых органами исполнительной власти Ставропольского края, государственными органами Ставропольского края, образованными Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края (далее – органы исполнительной власти края), муниципальных проектов (программ), реализуемых органами местного самоуправления края на территории одного из муниципальных образований края, а также иные вопросы осуществления проектной деятельности органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края определяется соответственно нормативными правовыми актами органов исполнительной власти края (далее – ведомственные нормативные правовые акты) и муниципальными нормативными правовыми актами (далее – муниципальные нормативные правовые акты) с учетом Положения и настоящих методических рекомендаций.

4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью органа исполнительной власти края включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

ведомственный координационный орган;

ведомственный проектный офис;

б) формируемые в целях реализации ведомственных проектов (программ) временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

кураторы;

проектные комитеты;

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

администраторы проектов (программ);

руководители рабочих органов проектов (программ);

рабочие органы проектов (программ);

участники проекта (программы);

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

5. Организационная структура системы управления проектной деятельностью администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

муниципальный координационный орган;

муниципальный проектный офис;

б) формируемые в целях реализации муниципальных проектов (программ) временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

кураторы;

проектные комитеты;

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

администраторы проектов (программ);

руководители рабочих органов проектов (программ);

рабочие органы проектов (программ);

участники проекта (программы);

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

II. Инициирование ведомственных проектов (программ)

6. Предложения по ведомственным проектам (программам) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями или отдельными работниками органа исполнительной власти края или подведомственными ему организациями, а  также в соответствии с решениями совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – совет), проектного комитета, регионального проектного офиса, ведомственного координационного органа, руководителя органа исполнительной власти края.

Предложения по проектам (программам) могут подготавливаться, в том числе, по итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий и инициироваться рабочими группами, специально формируемыми  по  решению ведомственного координационного органа.

Предложения по ведомственным проектам (программам) могут инициироваться заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, общественными объединениями, научными и другими организациями.

7. При наличии решения совета, проектного комитета, регионального проектного офиса, ведомственного координационного органа, руководителя органа исполнительной власти края о целесообразности подготовки ведомственного проекта (программы) разработка и одобрение предложений по ведомственному проекту (программе) не требуются. По соответствующему ведомственному проекту (программе) формируется паспорт ведомственного проекта (программы).

8. Подготовка предложения по ведомственному проекту (программе) осуществляется по форме и содержанию, с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе).

9. Инициатор представляет предложение по проекту (программе) в ведомственный проектный офис в порядке и сроки, установленные ведомственным нормативным правовым актом.

10. Ведомственный проектный офис определяет должностное лицо или структурное подразделение, ответственное за разработку и согласование предложения по ведомственному проекту (программе) с заинтересованными структурными подразделениями и иными заинтересованными сторонами ведомственного проекта (программы), а также с ведомственным проектным офисом.

11. Согласованное предложение по ведомственному проекту (программе) направляется в ведомственный координационный орган для принятия одного из следующих решений:

об одобрении и подготовке паспорта ведомственного проекта (программы), а также об определении структурного подразделения или должностного лица – ответственного за  разработку паспорта ведомственного проекта (программы);

о нецелесообразности реализации ведомственного проекта (программы);

об одобрении реализации предложения по проекту (программе) в качестве приоритетного проекта (программы) Ставропольского края.

В случае принятия решения об одобрении реализации предложения по проекту (программе) в качестве приоритетного проекта (программы) Ставропольского края оно вместе с заполненным оценочным листом проекта (программы) представляется руководителю органа исполнительной власти края для представления в региональный проектный офис.

Требования по подготовке и согласованию предложения по приоритетному проекту (программе) установлены Положением.

Паспорт ведомственного проекта (программы)

12.  Подготовка паспорта ведомственного проекта (программы) осуществляется по форме и содержанию, с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке паспорта приоритетного проекта (программы).

13.  Структурное  подразделение или должностное лицо, ответственное за разработку паспорта ведомственного проекта (программы), в порядке и сроки, установленные ведомственным нормативным правовым актом, согласовывает паспорт ведомственного проекта (программы) с заинтересованными структурными подразделениями и иными заинтересованными сторонами, с ведомственным проектным офисом, а также обеспечивает получение заключения общественно-делового совета ведомственного  проекта (программы).

14.  Согласованный паспорт ведомственного проекта (программы) вносится на заседание проектного комитета для принятия решения о его одобрении и представлении в ведомственный координационный орган для принятия решения о его утверждении.

Одновременно с принятием решения об утверждении паспорта ведомственного проекта (программы) ведомственный координационный орган  принимает решение о назначении функционального заказчика и руководителя ведомственного проекта (программы).

Паспорт ведомственного проекта (программы) может быть рассмотрен экспертной группой ведомственного проекта (программы) в случае принятия такого решения проектным комитетом и (или) ведомственным координационным органом.

III. Подготовка ведомственного проекта (программы)

15.  После  утверждения  паспорта  ведомственного проекта (программы) разрабатывается сводный план ведомственного проекта (программы), который состоит из следующих документов:

а) план ведомственного проекта (программы) по контрольным точкам;

б) план согласований и контрольных мероприятий ведомственного проекта (программы);

в) план финансового обеспечения ведомственного проекта (программы);

г)  план  управления ведомственным проектом (программой), который с учетом специфики проекта (программы) может включать разделы по  управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности,  управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные.

Подготовка сводного плана ведомственного проекта (программы) осуществляется по форме и составу с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы).

Руководитель ведомственного проекта (программы) в порядке и сроки, установленные ведомственным нормативным правовым актом, обеспечивает согласование сводного плана с участниками ведомственного проекта (программы), функциональным заказчиком, ведомственным проектным офисом, направление экспертной группе ведомственного проекта (программы) для подготовки заключения, и представляет согласованный сводный план в проектный комитет для принятия решения о его утверждении.

IV. Реализация ведомственного проекта (программы)

и управление изменениями ведомственного проекта (программы)

16. Реализация ведомственного проекта (программы) осуществляется всеми участниками в соответствии со сводным планом ведомственного проекта (программы) и рабочим планом ведомственного проекта (программы),  разрабатываемым руководителем ведомственного проекта (программы) на основе сводного плана ведомственного проекта (программы). Подготовка  рабочего плана ведомственного проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы).

17. В случае, если в ведомственном проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии  соответствующего решения ведомственного координационного органа (в отношении  этапов, зафиксированных в паспорте ведомственного проекта (программы) или проектного комитета (в отношении  этапов, зафиксированных в сводном плане проекта (программы), не включенных в паспорт ведомственного проекта (программы).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о завершении текущего этапа ведомственного проекта (программы).

18. В ходе реализации ведомственного проекта (программы) в сводный план ведомственного проекта (программы) и в рабочий план ведомственного проекта (программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями ведомственного проекта (программы), определенной в плане управления ведомственным проектом (программой).

19. В целях исполнения связанных с реализацией ведомственного проекта (программы) постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, правовых актов органов исполнительной власти края, решений ведомственного координационного органа, проектного комитета, руководителя органа исполнительной власти края вносятся соответствующие изменения в паспорт ведомственного проекта (программы), сводный план ведомственного проекта (программы), рабочий план ведомственного проекта (программы) в соответствии с установленной процедурой управления изменениями ведомственного проекта (программы), определенной в плане управления ведомственным проектом (программой).

20. В ходе реализации ведомственного проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации ведомственного проекта (программы).

Соответствующая оценка может проводиться функциональным заказчиком ведомственного проекта (программы) с участием экспертной группы в соответствии со сводным планом ведомственного проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика ведомственного проекта  (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию ведомственного проекта  (программы).

Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным комитетом.

21. Разработка и согласование проектов ведомственных правовых актов органов исполнительной власти края, а также иных документов, подготавливаемых в рамках реализации ведомственных проектов (программ), осуществляются участниками ведомственного проекта (программы).

22. Руководителем ведомственного проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом ведомственного проекта (программы). После одобрения проектным комитетом отчет публикуется на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти края.

V. Мониторинг реализации ведомственного проекта (программы).

23. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках ведомственного проекта (программы) организуются в соответствии с планом  управления ведомственным проектом (программой).

24. Руководитель ведомственного проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации ведомственного проекта (программы) в ведомственный проектный офис в части реализации паспорта ведомственного проекта (программы), сводного плана ведомственного проекта (программы), постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, ведомственного координационного органа, проектного комитета, нормативных правовых актов органов исполнительной власти края в рамках реализации ведомственного проекта  (программы).

Данные мониторинга реализации ведомственного проекта (программы) определяются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по мониторингу приоритетных проектов (программ).

25. Данные мониторинга реализации ведомственного проекта (программы) рассматриваются на заседаниях проектного комитета. Информацию о ходе реализации ведомственного проекта (программы) докладывает руководитель ведомственного проекта (программы).

26. Мониторинг реализации ведомственного проекта (программы) проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта ведомственного проекта (программы), и завершается в момент принятия решения о его закрытии.

VI. Завершение ведомственного проекта (программы)

27. Проект решения ведомственного координационного органа о плановом завершении ведомственного проекта (программы) подготавливается руководителем ведомственного проекта (программы) и рассматривается ведомственным координационным органом после его одобрения проектным комитетом.

28. В ходе реализации ведомственного проекта (программы) руководитель ведомственного проекта (программы) может инициировать процедуру прекращения или приостановления ведомственного проекта (программы).

Прекращение ведомственного проекта (программы) означает его досрочное завершение без возможности возобновления.

Приостановление ведомственного проекта (программы) означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.

29. Решение о прекращении или приостановлении ведомственного проекта (программы) также может быть принято по окончании этапов ведомственного проекта (программы) ведомственным координационным органом после одобрения проектным комитетом.

К проекту решения о завершении ведомственного проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации ведомственного проекта (программы), который подлежит согласованию с функциональным заказчиком ведомственного проекта (программы), ведомственным проектным офисом, участниками ведомственного проекта (программы) в соответствии с планом управления ведомственным проектом (программой) до рассмотрения указанного  итогового отчета на заседании проектного комитета.

Подготовка итогового отчета ведомственного проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по завершению приоритетного проекта (программы).

При принятии решения о завершении ведомственного проекта (программы) ведомственный координационный орган может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения  результатов  и  выгод на период после завершения проекта (программы).

30. Ведомственный проект (программа) считается прекращенным или приостановленным с даты издания соответствующего решения ведомственного координационного органа.

31. Взаимодействие с подрядчиками на этапе прекращения или приостановления ведомственного проекта (программы) регулируется иными нормативными правовыми актами и методологическими документами соответствующего органа исполнительной власти края.

32. Материалы ведомственного проекта (программы) размещаются в архиве завершенных ведомственных проектов.

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации ведомственных проектов (программ)

33. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении ведомственного проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий ведомственного проекта (программы). Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий, предоставляются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации приоритетных проектов.

34. При формировании ведомственного плана согласований и контрольных мероприятий ведомственного проекта (программы) руководитель ведомственного проекта (программы) и заинтересованные структурные подразделения органа исполнительной власти края обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участников ведомственного проекта (программы).

35. В отношении реализуемых ведомственных проектов (программ)  могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации  ведомственного проекта (программы):

а) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые ведомственным проектным офисом при необходимости с привлечением структурных подразделений органа исполнительной власти края и структурных подразделений иных органов исполнительной власти края в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций, в том числе:

ежегодная комплексная оценка ведомственного проекта (программы), включающая оценку рисков и реализуемости ведомственного проекта (программы), оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам органа исполнительной власти края;

оперативная оценка хода реализации ведомственного проекта (программы) при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод ведомственного проекта (программы);

оценка успешности и итогов реализации ведомственного проекта (программы);

б) плановые оценки, проверки и иные контрольные мероприятия, реализуемые структурными подразделениями органа исполнительной власти края и подведомственными организациями органа исполнительной власти края;

в)  экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемые ведомственным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации ведомственного проекта (программы), при необходимости с привлечением структурных подразделений органа исполнительной власти края и подведомственных организаций органа исполнительной власти края в соответствии с их компетенцией, общественно-делового совета, экспертных групп и иных организаций в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией ведомственного проекта (программы),  а  также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.

По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий руководитель органа исполнительной власти края, ведомственный координационный орган, проектный комитет могут принять решения о внесении изменений в паспорт, сводный план, рабочий план ведомственного проекта (программы) и иные решения.

VIII. Инициирование, подготовка, реализация и управление изменениями, мониторинг реализации, завершение, оценка и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ).

36. Инициирование, подготовка, реализация и управление изменениями, мониторинг реализации, завершение, оценка и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ) осуществляются по аналогии с порядком инициирования, подготовки, реализации и управления изменениями, мониторинга реализации, завершения, оценки и иных контрольных мероприятий реализации ведомственных проектов (программ) с учетом организационной структуры системы управления проектной деятельностью администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

Начальник управления по обеспечению

проектной деятельности аппарата

Правительства Ставропольского края                                              Т.В.Богданов