ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2019 год.

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2019 года № 2689) (далее – Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;

- использование и охрана земель;

- обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия.

Реализация подпрограммы «Использование и охрана земель» запланирована с 2020 года.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 22 декабря 2015 года № 967), распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 375-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» и приведена в соответствие с  постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р).

Цель. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

На достижение цели направлена задача «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа» в рамках которой в 2019 году проведена следующая работа:

- 24.09.2019 года разработан и утвержден План мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- 14.06.2019 г., 11.10.2019 г. среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств проведена разъяснительная работа по недопущению выжигания растительных остатков после уборки, а также приведению прилегающих территорий в состояние соответствующее противопожарным требованиям;

- составлено  2 административных протокола на лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- 25.09.2019 года в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края были направлены сведения по инвентаризации гидротехнических сооружений в программном комплексе «Геоинформационной системы гидротехнических сооружений Ставропольского края» для рассмотрения и последующего утверждения;

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 информационных табличек о запрете купания с 15.05.2019 г. – 31.05.2019 г. ;

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 информационных табличек о запрете выхода на лед с 02.12.2019 г. – 06.12.2019 г.;

- информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести» в количестве 10 ед.;

- размещена информация о проведенных мероприятиях по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края, водных объектов и озеленения на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в количестве 10 ед.,  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 14 ед.;

- составлено 15  протоколов на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

- установлено 32 информационной таблички  «Свалка мусора запрещена» на территории несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены с 01.03.2019 -15.03.2019 г.;

- проведено 35 экологических субботников  на территории Петровского городского округа;

- выполнено 16 мероприятий по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края с участием хозяйствующих субъектов и населения;

- выполнен мониторинг по производственному экологическому контролю на рекультивированной свалки г. Светлограда 19.03.2019 г., 04.06.2019 г., 08.11.2019 г.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

В 2019 году программой предусмотрено  4 основных мероприятия и 13 контрольных событий. Все основные мероприятия и контрольные события выполнены.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

Муниципальная Программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» в 2019 году реализована в соответствии с принятым детальным планом-графиком.

Основными экологическими проблемами на территории района являются:

увеличение образования отходов производства и потребления;

организация стихийных свалок;

загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, а также от выжигания сухой растительности.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач в 2019 году 	предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств бюджета Петровского городского округа (далее – городского округа).

В отчетном периоде уточненные плановые назначения бюджетных средств составили 162,09 тыс. руб.; кассовое исполнение средств бюджета городского округа составило 106,62 тыс. руб.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы в Приложении 4.

5. Участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» в 2018 - 2019 гг. не предусмотрено участие в  реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края  в 2019 г. привлечены не были.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее – Программа) в 2019 году запланировано достижение 2-х значений  индикаторов достижения цели Программы и 3 показателей решения задач подпрограммы.

Один показатель решения задач не достигнут:

- прирост количества выявленных административных правонарушений в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в сравнении с 2018 годом). Согласно проведенным мероприятиям в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края, количество выявленных административных правонарушений в 2019 году уменьшалось.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2019 году в  программу  изменения вносились дважды:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 июня 2019 г. № 1309 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2018 г. № 2336)».

- постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2019 г. № 2689 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2018 г. № 2336, 18 июня 2019 года № 1309) были  внесены изменения:

1. Добавлена подпрограмма «Использование и охрана земель» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

2. Объемы финансового обеспечения были уменьшены на 2019 год и составили 162,09 тыс. руб. На 2020 год предусмотрены внебюджетные средства в размере 387,00 тыс. руб.

3. В части сведений об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателей решения задач:

3.1. Изменены сроки достижений показателей реализации задач, которые не применяются с 2019 года:

- количество составленных протоколов об административной ответственности;

- протяженность новых и реконструированных берегоукрепительных сооружений на территории округа

3.2. Добавлены новые показатели решения задач и индикаторы достижений цели:

- количество проведенных рейдовых мероприятий в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков;

- доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения;

- доля обследованных земель в общей площади земель округа.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

Формирование экологической культуры жителей Петровского городского округа Ставропольского края, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Проблема рационального использования природно-ресурсного потенциала и сохранения окружающей среды, как единого комплекса, является одной из первостепенных задач для обеспечения жизнедеятельности населения округа. Основными экологическими проблемами на территории района являются:

увеличение образования отходов производства и потребления;

организация стихийных свалок;

загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, а также от выжигания сухой растительности.

Дальнейшая реализация программы позволит решать вышеуказанные проблемы.

| Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края | В.Б.Ковтун |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Едини ца измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» |
| Цель 1 Программы «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем» |
| 1 | Доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод | % | 85 | 90 | 90 | индикатор достигнут |
| 2 | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | ед. | 5 | 8 | 35 | индикатор достигнут, активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа» |
| 1 | Прирост количества выявленных административных правонарушений в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в сравнении с 2018 годом) | %. | - | 6,6 | 0,0 | показатель не достигнут, согласно проведенным мероприятиям в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края, количество выявленных административных правонарушений в 2019 году уменьшалось. |
| 2 | Количество опубликованных статей экологической направленности на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Петровские вести» | ед. | 9 | 3 | 10 | показатель достигнут, активизирована работа по информированию жителей Петровского городского округа Ставропольского края |
| 3 | Количество несанкционированных свалок на территории округа | ед. | 17 | 17 | 17 | показатель достигнут |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / факти-ческий срок наступле ния контроль ного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем на территории Петровского городского округа Ставропольского края |
| Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа» |
| 1. | Охрана атмосферного воздуха. | х | Разработан план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Проведена разъяснительная работа среди сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствах по недопущению выжигания растительных остатков. Составлены административные протоколы на граждан осуществляющих выжигание сухой растительности на территории Петровского городского округа СК. | Мероприятие выполнено, прирост количества выявленных административных правонарушений в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в сравнении с 2018 годом) составил – 0. |
|  | Контрольное событие 1. План мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Петровского городского округа Ставропольского края разработан и утвержден. | 3 кв./ 24.09.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Разработан и утвержден план противопожарных мероприятий Петровского городского округа Ставропольского края, по обеспечению очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов территорий, граничащих с лесами на 2020 год утвержденный главой администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24.09.2019 г. | х |
|  | Контрольное событие 2. Разъяснительная работа среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйствах по недопущению выжигания растительных остатков после уборки проведена. | 3,4 кв./ 14.06.2019 г., 11.10.2019 г. | Контрольное событие выполнено. 14.06.2019 г. в преддверии жатвы состоялся традиционный объезд петровских полей, в котором приняло участие порядка 50 человек. В их числе руководители сельхозпредприятий округа, главы крестьянско-фермерских хозяйств, агрономы, представители минсельхоза края, Россельхозцентра, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району), и другие. Участники объезда осмотрели поля 9 сельхозпредприятий, дали оценку состоянию посевов, качеству проведённых уходных работ. Завершилось мероприятие предуборочным совещанием в с. Константиновское. Сельхозтоваропроизводителям были даны рекомендации по обязательному проведению предуборочной опашки полей, в целях недопущения возгорания будущего урожая, а также по приведению противопожарной техники к 100 % готовности. 11.10.2019 г. среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств проведена разъяснительная работа по недопущению выжигания растительных остатков после уборки, а также приведению прилегающих территорий в состояние соответствующее противопожарным требованиям. | х |
|  | Контрольное событие 3. Административные протоколы на лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности составлены. | 3,4 кв./ 10.10.19 г., 01.11.19 г. | Контрольное событие выполнено. Составлено 2 административных протокола на лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности на территории Петровского городского округа СК: №13 от 10.10.2019 г., № 14 от 01.11.2019 г. Административные протоколы на лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности в 3 квартале не составлены, в связи с отсутствием жалоб. | х |
| 2. | Предотвращение негативного воздействия вод | х | В министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 25.09.2019 г. №13/2588 направлены сведения по инвентаризации гидротехнических сооружений в программном комплексе «Геоинформационной системы гидротехнических сооружений Ставропольского края» для рассмотрения и последующего утверждения министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Подана заявка в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края для включения в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей среды» по следующим объектам: капитальный ремонт гидротехнических сооружений в с. Сухая Буйвола, расчистка русла р. Мокрая Буйвола в с. Высоцком протяженностью 6,5 км. В 2019 году были завершены работы по расчистке русла р. Берестовка в с. Благодатное Петровского района. | мероприятие выполнено, доля населения округа, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории округа, в общей численности населения округа, проживающего на территории округа, подверженной негативному воздействию вод составило 90%. |
|  | Контрольное событие 4. Сведения по инвентаризации гидротехнических сооружений в программном комплексе «Геоинформационной системы гидротехнических сооружений Ставропольского края» утверждены. | 3 кв./ 25.09.2019 г. | Контрольное событие выполнено. В министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 25.09.2019 г. №13/2588 направлены сведения по инвентаризации гидротехнических сооружений в программном комплексе «Геоинформационной системы гидротехнических сооружений Ставропольского края» для рассмотрения и последующего утверждения министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. | х |
|  | Контрольное событие 5. Информационные таблички о запрете купания установлены | 2,3 квартал/ 15.05.2019 г.-31.05.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Информационные таблички о запрете купания установлены на водных объектах Петровского городского округа с 15.05.2019 г. – 31.05.2019 г. в количестве 20 штук. | х |
|  | Контрольное событие 6. Информационные таблички о запрете выхода на лед установлены | 4 кв./ 02.12.2019 г., 03.12.2019 г., 04.12.2019 г., 05.12.2019 г., 06.12.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Информационные таблички о запрете выхода на лед установлены с 02.12.2019 г. – 06.12.2019 г. в количестве 20 штук. | х |
| 3. | Экологическое образование и информирование населения округа | х | Информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести». Природоохранные мероприятия освещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, социальные сети – «Одноклассники.ru», instadram. | мероприятие выполнено, количество опубликованных статей экологической направленности на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Петровские вести»– 10 ед.; количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности – 35 ед. |
|  | Контрольное событие 7. Информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести» опубликована | Ежеквар тально/ 27.03.2019 г., 06.04.2019 г., 10.04.2019 г., 24.04.2019 г., 11.06.2019 г., 15.06.2019 г., 18.09.2019 г., 23.10.2019 г., 20.11.2019 г., 30.11.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Информация экологической направленности опубликована в районной газете «Петровские вести» 27.03.2019 г. №22 (11865) «В Петровском округе прошел первый весенний субботник. 06.04.2019 г. № 25 (11863) «Кленовая аллея к юбилею». 10.04.2019 г. № 26 (11869) «Парк украсили сосны, ели, туи». 24.04.2019 г. № 30 (11873) «Генеральная уборка», 11.06.2019 г. №42(11885) «Масштабный субботник», 15.06.2019 г. № 43 (11886) «Ветки сухого леса».,18.09.2019 №70 (11913) «Молодёжь засучила рукава», 23.10.2019 г №80 (11923) «На бывшей свалке высадили деревца», 20.11.2019 г. №88(11931) «Вместо мусора – Красота!», 30.11.2019 г. №91(11934) «На месте свалки появится парк». | х |
|  | Контрольное событие 8. Информация о проведенных мероприятиях по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края, водных объектов и озеленения на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена | 2,3 кварталы/ 25.03.2019 г., 22.04.2019 г., 29.04.2019 г., 07.06.2019г., 25.06.2019 г., 29.08.2019 г., 03.10.2019 г., 21.10.2019 г., 15.11.2019 г., 28.11.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Природоохранные мероприятия освещены на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края 25.03.2019 г., 22.04.2019 г., 29.04.2019 г., .07.06.2019г., 25.06.2019 г., 29.08.2019 г., 03.10.2019 г., 21.10.2019 г., 15.11.2019 г., 28.11.2019 в разделе общество вкладка отдел сельского хозяйства, социальные сети – «Одноклассники.ru», instadram (05.04.2019 г., 19.04.2019 г., 21.04.2019 г., 26.04.2019 г., 28.04.2019 г., 07.06.2019 г., 16.08.2019 г., 29.08.2019 г., 03.10.2019 г., 19.10.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 Г., 28.11.2019 г., 05.12.2019 г.) |  |
| 4. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | х | На территории несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены информационные таблички «Свалка мусора запрещена». С населением проводятся разъяснительные мероприятия в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». Специалистами территориальных отделов проводятся рейды по недопущению сброса ТКО на закрытых несанкционированных свалках. Проведена обваловка и опашка свалок. Экологические субботники на территории Петровского городского округа проведены. Согласно проведенным мероприятиям в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края, количество выявленных административных правонарушений в 2019 году уменьшалось. | мероприятие выполнено, -количество несанкцио-нированных свалок на территории округа- 17 шт. -прирост количества выявленных административных правонарушений в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края (в сравнении с 2018 годом) составил – 0 ед. |
|  | Контрольное событие 9. Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены | ежеквартально/ 07.02.2019 г., 16.04.2019 г., 18.06.2019 г., 20.06.2019 г., 01.07.2019 г. (3 шт.), 09.07.2019 г., 11.07.2019 г., 29.07.2019 г., 27.08.2019 г., 30.08.2019 г. 10.10.2019 г., 01.11.2019 г., 18.11.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Протоколы на лиц, осуществляющих правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.1 ст.4.1 Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. №20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» составлены (№ 1 от 07.02.2019 г., № 2 от 16.04.2019 г., № 3 от 18.06.2019 г., № 4 от 20.06.2019 г., № 5 от 01.07.2019 г., № 6 от 01.07.2019 г., № 7 от 01.07.2019 г., № 8 от 09.07.2019 г., № 9 от 11.07.2019 г., № 10 от 29.07.2019 г., №11 от 27.08.2019 г., № 12 от 30.08.2019 г.), №13 от 10.10.2019 г., №14 от 01.11.2019 г., №15 от 18.11.2019 г. | х |
|  | Контрольное событие 10. Информационные таблички о запрете вывоза мусора на территорию несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены | 3 квартал/ с 01.03.2019 г. – 15.03.2019 г. | Контрольное событие выполнено. Информационные таблички «Свалка мусора запрещена» на территории несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены с 01.03.2019 -15.03.2019 г. в количестве 32 штук. | х |
|  | Контрольное событие 11. Экологические субботники на территории Петровского городского округа проведены | апрель, май, сентябрь, октябрь/ 15.03.2019 г., 20.03.2019 г., 22.03.2019 г., 29.03.2019 г., 04.04.2019г., 05.04.2019 г., 12.04.2019 г., 13.04.2019г., 14.04.2019 г., 16.04.2019 г., 17.04.2019 г., 19.04.2019 г., 24.04.2019г., 25.04.2019 г., 25.04.2019 г. (молодёжный центр «Импульс») 26.04.2019 г., 08.05.2019 г., 15.05.2019 г., 24.05.2019 г., 07.06.2019 г., 29.08.2019 г., 07.09.2019 г., 10.09.2019 г., 11.09.2019 г., 13.09.2019 г., 16.09.2019 г. 18.09.2019 г., 20.09.2019 г., 25.09.2019 г, 03.10.2019 г., 19.10.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 г., 28.11.2019 г., 05.12.2019 г. | Контрольное событие выполнено. На территории Петровского городского округа в 2019 году проведено 35 экологических субботников. В рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» проведено 19 экологических субботников на территории Петровского городского округа (15.03.2019г., 20.03.2019 г., 22.03.2019 г., 29.03.2019 г., 04.04.2019 г. сотрудниками отдела МВД России по Петровскому городскому округу вместе со студентами сельхозколледжа, представителями общественного совета при окружном отделе внутренних дел было высажено 95 саженцев клена в сквере им. Ю.А.Гагарина (возле магазина «Светофор»), 05.04.2019 г., 12.04.2019 г., 13.04.2019 г.,14.04.2019 г., 16.04.2019 г., 17.04.2019 г., 19.04.2019 г., 24.04.2019г., 25.04.2019 г., 26.04.2019 г., 08.05.2019 г., 15.05.2019 г., 24.05.2019 г , 07.06.2019 г. (г.Куцай). В рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» администрация Петровского городского округа организовала 14 субботников (29.08.2019 г, 07.09.2019 г., 10.09.2019 г., 11.09.2019 г., 13.09.2019 г., 18.09.2019 г., 20.09.2019 г., 25.09.2019 г., 03.10.2019 г., 19.10.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 г., 28.11.2019 г., 05.12.2019 г.). В преддверии празднования 74-й годовщины Победы, в Петровском городском округе 25 апреля 2019 г. прошел экологический десант в окрестности горы Куцай. В санитарной очистке приняли участие представители с молодёжного центра «Импульс», администрации, районного детского экологического центра, студенты Светлоградского многопрофильного колледжа и учащиеся МБОУ лицея №3. В итоге общими усилиями было собрано и вывезено около 5 м3. 16.09.2019 г. специалистами МКОУРДЭЦ совместно с молодежным центром «Импульс» и волонтерами кооперативного техникума в количестве 20 человек был организован субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая планета», целью которого была уборка экологического маршрута по горе Куцай. Было собрано около 200 кг. мусора. В экологических субботниках участвовали сотрудники администрации, территориальных отделов округа, работники школ и детских садов, районного детского экологического центра, учреждений культуры, Петровского комбината благоустройства и озеленения, предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные предприятия, жители Петровского городского округа, волонтеры, школьники. | х |
|  | Контрольное событие 12. Мероприятия по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края с участием хозяйствующих субъектов и населения выполнены | 2,3 кварталы/ 08.05.2019 г., 15.05.2019 г., 10.07.2019 г., 16.09.2019 г., 18.09.2019 г., 25.09.2019 г., 19.04.2019 г., 26.04.2019 г., 17.05.2019 г., 31.05.2019 г., 14.06.2019 г., 21.06.2019 г., 12.07.2019 г., 19.07.2019 г., 10.08.2019 г., 24.08.2019 г. | Контрольное событие выполнено: На территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2019 году проведено 16 мероприятий по санитарной очистке территорий округа. 08.05.2019 г. на территории села Благодатное проведена санитарная очистка территории, прилегающей к Памятнику воинам – односельчанам, погибшим в 1941-1945 гг. (осуществлены покос травы, побелка бордюров, убран мусор в количестве 1 м3). Приняли участие 74 человека (специалисты территориального отдела, предприятия, жители посёлка). 15.05.2019 г. работниками филиала Светлоградский ЛПУМГ был приведен в порядок памятник воинам ВОВ в районе педагогического училища (побелен памятник, покрашена ограда, покошена трава, убран бытовой мусор). 10.07.2019 г. экологический десант в рамках акции «Чистая планета» специалистами и волонтерами МКУ МЦ «Импульс», МКУ «Светлоградский стадион» провели уборку на берегу водоема в микрорайоне Кисличее». 16.09.2019 г. волонтеры ГБПОУ «СРСК» совместно с молодежным центром «Импульс» в количестве 16 человек убрали от молодой поросли, травы и мусора захоронения участников Великой Отечественной войны и заброшенные могилы. Убрано 14 могил. 18.09.2019 г. КФХ «Удача» был организован покос травы и уборка мусора на территории с.Благодатное. 25.09.2019 г. СПК (Колхоз) «Родина» убраны производственные участки на территории с.Шведино. В рамках акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» проведено 10 субботников (19.04.2019 г., 26.04.2019 г., 17.05.2019 г., 31.05.2019 г., 14.06.2019 г., 21.06.2019 г., 12.07.2019 г., 19.07.2019 г., 10.08.2019 г., 24.08.2019 г.). Очищены от бытового мусора и древесного хлама берега и прилегающие акватории водных объектов. Ликвидировано 15 стихийных свалок. В мероприятиях по санитарной очистке территории Петровского городского округа Ставропольского края принимали участие сотрудники администрации Петровского городского округа Ставропольского края, территориальные отделы управления по делам территорий администрация Петровского городского округа Ставропольского края, МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения», организации и предприятия, студенты, индивидуальные предприниматели, трудовые коллективы предприятий, школ, детских садов, домов культуры, сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерское хозяйство (К(Ф)Х), а также жители Петровского городского округа Ставропольского края. Граждане сел и города принимали участие по наведению порядка возле своих домовладений. |  |
|  | Контрольное событие 13. Мониторинг по производственному экологическому контролю выполнен | 2,3,4 кварталы/ 19.03.2019 г., 04.06.2019 г., 08.11.2019 г. | Контрольное событие выполнено: 19.03.2019 г. Ставропольским центром по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды – филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на рекультивированной свалки г. Светлограда взяты пробы атмосферного воздуха (метан) из дренажной скважины и над поверхностью полигона. Администрация Петровского городского округа Ставропольского края заключила муниципальный контракт №0121600005619000062 от 06 мая 2019 г. с филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Ставропольскому краю на выполнение работ по проведению производственного экологического контроля в соответствии, с которым 04.06.2019 года и 08.11.2019 года были отобраны пробы атмосферного воздуха, воды, почвы. На основании предоставленных протоколов испытаний (измерений) результаты замеров загрязнений по атмосферному воздуху, почвы и воды, а также поверхностных стоков (р. Калаус) на границе СЗЗ (100 м от свалки) значительно ниже ПДК по всем веществам. От воздействия эрозийных процессов по периметру территории рекультивированной свалки в 2019 году высажены 500 саженцев (ясень, клен, дуб) предоставленных местным лесничеством. | х |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Програм ма | Под програм ма | Основ ное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Охрана окружающей среды», всего | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 15 15 | х х | х х | х х | 0,00 0,00 | 162,09 162,09 | 106,62 106,62 |
| II | Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 15 | 1 | х | х | 0,00 | 162,09 | 106,62 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения округа» 1.1 | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 15 | 1 | 01 | 1510100000 | 0,00 | 162,09 | 106,62 |

|  | Приложение 4 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2019 год |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Охрана окружающей среды» | всего | 162,09 | 106,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 162,09 | 106,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 162,09 | 106,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 162,09 | 106,62 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | всего | 162,09 | 106,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 162,09 | 106,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 162,09 | 106,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 162,09 | 106,62 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие Охрана атмосферного воздуха | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 1.2. | Предотвращение негативного воздействия вод | всего | 0 | 0 |
|  | Предотвращение негативного воздействия вод | бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 1.3. | Экологическое образование и информирование населения округа | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 1.4. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | всего | 162,09 | 106,62 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. | 162,09 | 106,62 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета округа, | 162,09 | 106,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 162,09 | 106,62 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» и общепрограм -мные мероприятия» | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа, | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |

# Text boxes

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2019 год

Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2019 год

Приложение 3 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2019 год