**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2020 год.

**1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы.**

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2019 года № 2689, 15 июля 2020 г. № 946) (далее – Программа).

Программа включает 3 подпрограммы:

- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;

- использование и охрана земель;

- обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия.

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2013 года № 960 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» (в редакции от 22 декабря 2015 года № 967), распоряжением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года № 375-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского муниципального района Ставропольского края» и приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. №867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р).

***Цель 1. «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем»***.

На достижение цели направлена задача «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа» в рамках которой в 2020 году проведена следующая работа:

- 10.05.2020 г., 14.06.2020 г., 22.06.2020 г., 16.06.2020 г., 19.06.2020 г., 04.09.2020 г. среди руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также с населением проведены разъяснительные работы по недопущению выжигания сухой растительности на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- информация о проведении экологических субботников в средствах массовой информации размещена в количестве 48 шт.;

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» (27.05.2020 г., 03.06.2020 г., 10.06.2020 г., 17.06.2020 г.).

- установлено на водных объектах Петровского городского округа 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» (25.11.2020 г., 26.11.2020 г., 27.11.2020 г., 30.11.2020 г.).

- по результатам мониторинга на 17 закрытых несанкционированных свалках имеются информационные таблички «Свалка мусора запрещена» в количестве – 24 шт.;

- с жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки;

- на территории Петровского городского округа в 2020 г. проведено 35 экологических субботников;

- проведено 2 мероприятия по санитарной очистки прибрежных полос на водных объектах расположенных на территории Петровского городского округа.

Общее количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности в 2020 году составило 37 единиц.

***Цель 2. «Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель городского округа».***

На достижение цели направлена задача «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель» в рамках которой в 2020 году проведена следующая работа:

- агрохимическое обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных предприятиях проведено на площади 10,17 тыс.га. на общую сумму 438,10 тыс. руб., за счет средств хозяйств Петровского городского округа Ставропольского края;

 - минеральные удобрения под урожай 2020 года внесены на площади 104,80 тыс. га;

- органические удобрения под урожай 2020 г. в Петровском городском округе СК внесены на площади 100 тыс. га;

- в 2020 г. утверждено 4 Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков;

- по итогам 2020 года проведено 39плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных и составлено 39 актов осмотра (обследования) земельных участков;

- земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены в количестве – 146 шт.

- земельные участки, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены в количестве - 8 шт.

Количество проведенных рейдовых мероприятий в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в 2020 году составило 39 единиц.

**2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.**

В 2020 году программой предусмотрено 6 основных мероприятия и 12 контрольных событий. Все основные мероприятия и контрольные события выполнены.

 Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

**3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм).**

На ход реализации Программы оказали влияние следующие риски:

- увеличение образования отходов производства и потребления;

- организация стихийных свалок;

- загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, а также от выжигания сухой растительности;

- отсутствие инициативы жителей по участию в субботниках экологической направленности.

**4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Для реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач в 2020 году не предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств бюджета Петровского городского округа (далее – городского округа).

Финансирование Программы было предусмотрено за счет средств участников Программы в сумме 387,00 тыс. руб., по итогам года финансирование составило 438,10 тыс. руб.

Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3.

Информация о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы в Приложении 4.

**5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию.**

Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» в 2018 - 2020 гг. не предусмотрено участие в реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных программ, ведомственных целевых программ.

Денежные средства на реализацию программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края в 2020 г. привлечены не были.

**6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм.**

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее – Программа) в 2020 году запланировано достижение 2-х значений индикаторов достижения цели Программы и 6 показателей решения задач подпрограммы. Все индикаторы достижения целей и показатели решения задач достигнуты.

 Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

**7. Результаты реализации мер правового регулирования.**

В 2020 году в программу изменения вносились один раз:

- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 июля 2020 г. № 946 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 13 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2689)».

1. В части сведений об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателей решения задач:

1.1. Изменены сроки достижений показателей решения задач, которые не применяются с 2020 года:

- прирост количества выявленных административных правонарушений в области обеспечения чистоты и порядка на территории Петровского городского округа Ставропольского края;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения.

1.2. Добавлены новые показатели решения задач и индикаторы достижений цели:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):

- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;

- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

 1.3. Внесены изменения в Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы.

1.4. Приложение 3 «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» к Программе графу 2 пункта 2.3. изложено в следующей редакции:

«Обеспечение градостроительной деятельности по контролю за использованием земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства».

1.5. Изменена характеристика основного мероприятия подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха».

1.6. Внесены изменения в «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы».

**8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм).**

Формирование экологической культуры жителей Петровского городского округа Ставропольского края, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Дальнейшая реализация мероприятий по охране окружающей среды будет продолжаться в рамках муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1568 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края  |  В.Б.Ковтун |

|  |
| --- |
| Приложение 1к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края** **«Охрана окружающей среды»** |
| 1. Цель 1 Программы «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем»
 |
| 1. | Количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, не менее | ед. | 35 | 9 | 37 | индикатор достигнут, активизирована работа по мероприятиям в рамках Дней защиты от экологической опасности |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды»** |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа»** |
| 2. | Количество опубликованных статей экологической направленности на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Петровские вести» | ед. | 10 | 4 | 16 | показатель достигнут,активизирована работа по информированию жителей Петровского городского округа Ставропольского края |
| 3. | Количество несанкционированных свалок на территории округа | ед. | 17 | 17 | 17 | показатель достигнут |
| **Цель 2. «Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель городского округа** |
| 4. | Количество проведенных рейдовых мероприятий в соответствии с планом проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков | ед. | 8 | 20 | 39 | индикатор достигнут, в течение 2020 года была выявлена необходимость осуществления плановых (рейдовых) осмотров, обследований на более обширной территории Петровского городского округа Ставропольского края, в целях надлежащего контроля за соблюдением земельного законодательства Российской Федерации |
| **Подпрограмма 2 ««Использование и охрана земель»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель»** |
| 5. | Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур  | % | 90,00 | 91,80 | 91,80 | показатель достигнут |
| 6. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет;- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв.м. | 00 | 00 | 00 | показатель достигнут |
| 7. | Доля обследованных земель в общей площади земель округа | % | 0,001 | 0,13 | 0,21 | показатель достигнут, в течение 2020 года было осуществлено больше, чем запланировано плановых (рейдовых) осмотров, обследований. |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» за 2020 год |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем** |
| **Подпрограмма I «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды»** |
| **Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение****санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа»** |
| 1. | Охрана атмосферного воздуха. | х |  На территории Петровского городского округа Ставропольского края проведены разъяснительные работы с руководителями сельскохозяйственных предприятий и крестьянско (фермерских) хозяйств, а также с населением по недопущению выжигания сухой растительности.  | Мероприятие выполнено:- количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности – 37 ед. |
|  | Контрольное событие 1.Разъяснительные работы с населением по недопущению выжигания сухой растительности на территории Петровского городского округа Ставропольского края проведены | до 31.12.2020 г./10.05.2020 г.. 14.06.2020 г., 22.06.2020 г., 16.06.2020 г., 19.06.2020 г., 04.09.2020 г.  | Контрольное событие выполнено. 10.05.2020г., 14.05.2020 г., 22.06.2020 г., 16.06.2020 г., 19.06.2020 г., 04.09.2020 г. с руководителями сельскохозяйственных предприятий и крестьянско (фермерских) хозяйств, а также с населением проведены разъяснительные работы по недопущению выжигания сухой растительности на территории Петровского городского округа Ставропольского края в количестве 6 ед. | х |
| 2. | Экологическое образование и информирование населения округа | х |  Информация о проведении экологических субботников в средствах массовой информации размещена в количестве 48 шт. На водных объектах Петровского городского округа Ставропольского края установлено 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО». На водных объектах Петровского городского округа Ставропольского края установлено 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». | Мероприятие выполнено:- количество опубликованных статей экологической направленности на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края и в районной газете «Петровские вести» 16 ед.; - количество ежегодных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности – 37 ед. |
| 2.1. | Контрольное событие 2.Информация о проведенных на территории Петровского городского округа экологических субботниках в средствах массовой информации размещена | до31.11.2020 г./ 20.01.2020 г.,22.01.2020 г.,05.02.2020 г.,14.02.2020 г., 19.02.2020 г.,27.02.2020 г., 04.03.2020 г.,11.03.2020 г., 18.03.2020 г.,25.03.2020 г., 23.06.2020 г.,06.08.2020 г., 28.08.2020 г.,03.09.2020 г., 25.09.2020 г.,29.09.2020 г., 29.09.2020 г.02.10.2020 г., 09.10.2020 г.,16.10.2020 г., 17.10.2020 г.,25.10.2020 г., 26.10.2020 г.,30.10.2020 г., 09.11.2020 г., 11.11.2021г., 12.11.2020 г., 13.11.2020г., 16.11.2020 г., 04.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  Информация о проведенных на территории Петровского городского округа экологических субботниках в средствах массовой информации размещена:1. В районной газете «Петровские вести» в количестве 8 шт. (22.01.2020 г. № 4 (11946) в разделе Лента новостей «15 кубов мусора из-под мостов», 05.02.2020 г. № 8 (11950) «Более 7000 саженцев», 19.02.2020 г. № 12 (119540) «Здесь будут деревца», 04.03.2020 г. № 16 (119580) в разделе Лента новостей «Посадили ясень, сажаем крымскую сосну», 11.03.2020 г. № 18 (11960) в разделе Лента новостей «Посадка деревьев продолжается», 18.03.2020 г. №20 (11962) в разделе Лента новостей «В округе зеленый бум», 25.03.2020 г.№22 (11964) в разделе Лента новостей «Земледельцы ждут дождей»), 11.11.2020 г. №87 (12029) «40 кубометров мусора».
2. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена в разделе общество (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) – приложение мероприятия в количестве 9 шт. (20.01.2020 г., 14.02.2020 г., 27.02.2020 г.,23.06.2020 г., 28.09.2020 г., 02.10.2020 г., 26.10.2020 г., 09.11.2020 г., 16.11.2020г.).
3. В социальной сети Instagram на официальной странице admpgosk в количестве – 17 шт. (23.06.2020 г., 06.08.2020 г., 28.08.2020 г., 03.09.2020 г., 25.09.2020 г., 29.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г., 16.10.2020 г.,16.10.2020 г., 17.10.2020 г., 25.10.2020 г., 30.10.2020 г., 09.11.2020 г., 13.11.2020 г., 16.11.2020 г., 04.12.2020 г.)
4. В социальной сети Одноклассники на официальной странице Петровский ГОСК администрация в количестве – 15 шт. (23.06.2020 г., 06.08.2020 г., 28.08.2020 г., 03.09.2020 г., 25.09.2020 г., 29.09.2020 г., 02.10.2020 г., 09.10.2020 г., 16.10.2020 г., 17.10.2020 г., 25.10.2020 г., 30.10.2020 г., 09.11.2020 г., 12.11.2020 г., 16.11.2020 г.).
 | х |
| 2.2. | Контрольное событие 3.Осмотры водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО», «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах проведены | до 31.05.2020 г.,/ 27.05.2020 г.до30.11.2020 г./ 03.06.2020 г., 10.06.2020 г., 17.06.2020 г., 25.11.2020 г., 26.11.2020 г., 27.11.2020 г., 30.11.2020 г. | Контрольное событие выполнено.  При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 20 запрещающих знаков «Купание ЗАПРЕЩЕНО». При осмотре водных объектов на наличие (отсутствие) предупреждающих и запрещающих знаков запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН» в местах не пригодных для организованного отдыха людей в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах установлено 20 запрещающих знаков «Выход на лед ЗАПРЕЩЕН». | х |
| 3. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | х |  На территории несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов установлены информационные таблички «Свалка мусора запрещена». Специалистами территориальных отделов проводятся рейды по недопущению сброса твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на закрытых несанкционированных свалках.  Экологические субботники на территории Петровского городского округа проведены в количестве – 35 ед. (из них 2 субботника сверхзапланированные)  С жителями округа постоянно ведутся разъяснительные мероприятия по соблюдению чистоты и порядка на территории округа в формате бесед и посредством размещения объявлений на информационных стендах, СМИ, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разносятся памятки. | Мероприятие выполнено:- количество несанкционированных свалок 17 ед.  |
| 3.1. | Контрольное событие 4.Мониторинг о наличии и нормативном состоянии информационных знаков о запрете вывоза мусора на территории несанкционированных мест округа проведен | до31.12.2020 г./14.10.2020 г. | Контрольное событие выполнено. Мониторинг о наличии и нормативном состоянии информационных знаков о запрете вывоза мусора на территории несанкционированных мест округа проведен. На 17 закрытых несанкционированных свалках имеются информационные таблички «Свалка мусора запрещена» в количестве – 24 шт. | х |
| 3.2. | Контрольное событие 5.Экологические субботники на территории Петровского городского округа проведены | до 30.06.2020 г./17.01.2020 г., 14.02.2020 г., 21.02.2020 г., 26.02.2020 г., 27.02.2020 г., 28.02.2020 г., 03.03.2020 г., 04.03.2020 г., 05.03.2020 г., 06.03.2020 г., 10.03.2020 г., 11.03.2020 г., 12.03.2020 г., 16.03.2020 г., 12.05.2020 г.,20.06.2020 г.,до30.11.2020 г./28.09.2020 г.,03.09.2020 г., 25.09.2020 г.,02.10.2020 г., 06.10.2020 г., 07.10.2020 г., 16.10.2020 г., 17.10.2020 г., 23.10.2020 г., 25.10.2020 г., 28.10.2020 г., 30.10.2020 г., 06.11.2020 г., 13.11.2020 г., 16.11.2020 г., 03.12.2020 г., 04.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  1) В целях улучшения экологической обстановки администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 17 января 2020 года организован и  проведен субботник по санитарной очистке территории города Светлограда. Очищена территория, прилегающая к шести пешеходным и автомобильным мостам от мусора, а также спилены сухие ветви деревьев. Вывезено более 15 м3 мусора». 2) 14, 21 февраля 2020 года на горе Куцай в г. Светлограда была убрана территория от мусора и высохших деревьев.  3) В рамках Всероссийской акции «Сад памяти», посвящённой празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись субботники по высадке молодых деревьев и уход за ними:  26,27,28 февраля, 10, 11 марта 2020 года на рекультивированной свалке г. Светлограда высажено 2000 деревьев (ясень, клен); 03, 04, 05, 06, 12 марта 2020 года на горе Куцай высажено 2150 саженцев (крымская сосна), 330 деревьев (ясень, клен, вишня), в районе текстильно – галантерейной фабрики 100 деревьев (ясень), в районе Петровская ЦРБ 200 деревьев (вишня, слива); 16 марта 2020 года и 12 мая 2020 года на горе Бараничья высажено 8334 крымской сосны;  20 июня 2020 года состоялся субботник по уходу за высаженными саженцами (полив, прополка и рыхление почвы).  В рамках ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» 28 августа 2020 г., 03 сентября 2020 г., 25 сентября 2020 г. проведены субботники по санитарной очистке территорий округа. В целях улучшения экологической обстановки администрацией Петровского городского округа Ставропольского края организованы и  проведены субботники по санитарной очистке территории города Светлограда и населенных пунктов округа: 02.10.2020 г. (2 шт.), 06.10.2020 г., 07.10.2020 г, (после стихии убраны сломанные ветви, бытовой мусор, разлетевшийся по всему округу); 16.10.2020 г. (2 шт.), 17.10.2020 г., 23.10.2020 г.,25.10.2020 г., 28.10.2020 г. и 30.10.2020 г. (высаживали семена каштана, дуба, ореха);06.11.2020 г. (очистили от бытового мусора Кисличанский лес). 13.11.2020 г. очищены лесополосы и территории, прилегающие к автомобильным дорогам от мусора, а также спилены сухие ветви деревьев; 16.11.2020 г. в рамках акции «Зеленая Россия» в северной части города Светлограда провели мероприятия по подготовке почвы к высадке деревьев на территории рекультивированной свалке. Сверх запланированного начального срока 03.12.2020 г. и 04.12.2020 г. в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», посвящённой празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории рекультивированной свалке г. Светлограда высажено 515 деревьев (ясень, клен); В экологических субботниках участвовали сотрудники администрации, территориальных отделов округа, работники школ и детских садов, районного детского экологического центра, учреждений культуры, Петровского комбината благоустройства и озеленения, предприятия и организации, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные предприятия, жители Петровского городского округа, волонтеры, школьники. | х |
| 3.3. | Контрольное событие 6. Мероприятия по санитарной очистки прибрежных полос на водных объектах расположенных на территории Петровского городского округа проведены | до 30.09.2020 г./ 06.08.2020 г., 28.08.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  Мероприятия по санитарной очистки прибрежных полос на водных объектах расположенных на территории Петровского городского округа были проведены: 06.08.2020 г. - на территории озера Соленое (Лушниковское); 28.08.2020 г. - на территории Гофицкого пруда. В акциях принимали участие сотрудники администрации ПГОСК, территориальные отделы АПГО СК, представителями общественных организаций, Дома культуры, Дом детского творчества, центральная библиотека, представители образовательных организаций, Петровский организационно методический центр, СМИ, волонтеры и просто неравнодушные граждане. |  |
| **Цель 2. «Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель городского округа** |
| **Подпрограмма** **2 «Использование и охрана земель»** |
| **Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель»** |
| 4. | Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | х |  Агрохимическое обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных предприятиях проведено на площади 10,17 тыс.га. на общую сумму 438,10 тыс. руб. за счет средств хозяйств Петровского городского округа Ставропольского края. Минеральные удобрения под урожай 2020 года внесены на площади 104,80 тыс. га. Органических удобрений под урожай 2020 г. в Петровском городском округе СК внесены на площади 100 тыс. га. | Мероприятие выполнено: Доля удобренной площади посевов сельскохозяйственных культур в общей посевной площади сельскохозяйственных культур составила 91,80 % |
| 4.1. | Контрольное событие 7.Агрохимическое обследование земельных участков сельскохозяйственногоназначения в сельскохозяйственных предприятиях проведено | до31.12.2020 г./с 01.10.2020 г. по 22.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  Агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения проведено на площади 10,17 тыс.га. (из них сельскохозяйственные предприятия (далее – СХП) – 9,05 тыс.га., крестьянско (фермерское) хозяйство (далее – КФХ) – 1,12 тыс.га.). Работы выполнены ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» за счет средств хозяйств Петровского городского округа Ставропольского края на сумму 438,10 тыс. руб., из них СХП -387,40 тыс.руб., КФХ – 50,70 тыс.руб.  | х |
| 4.2. | Контрольное событие 8.Минеральные и органические удобрения с учетом результатов агрохимического обследования земель сельскохозяйственногоназначения внесены | до31.12.2020 г./ с 01.10.2020 г. по 22.11.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  Минеральные удобрения под урожай 2020 года внесены на площади 104,80 тыс. га. Всего внесено 13,3 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на 1 га посевной площади составляет 92 кг. действующего вещества, а на 1 га удобренной площади внесено 127 кг. действующего вещества минеральных удобрений. Органических удобрений под урожай 2020 г. в Петровском городском округе СК внесены на площади 100 тыс. га. Всего внесено 550,74 тыс. тонн органики, что на 1 га удобренной площади составляет 5,5 тонн, а на 1 га посевной площади составляет 3,8 тонн органических удобрений. Органические удобрения (заделка соломы колосовых культур+навоз от КРС+ навоз от птицы). | х |
| 5. | Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков с целью защиты земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. |  |  Планы проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков утверждены распоряжениями администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.03.2020 года № 176-р, 19.06.2020 года №332-р, 18.09.2020 № 572-р, 18.12.2020 № 776-р. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проведены в соответствии с Планами проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края. | Мероприятие выполнено: По итогам 2020 года проведено 39плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных и составлено 39 актов осмотра (обследования) земельных участков; Доля обследованных земель в общей площади земель округа – 0,21 %  |
| 5.1. | Контрольное событие 9.План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков утвержден | до31.03.2020 г./19.03.2020 г.до 30.06.2020г./19.06.2020г.до 31.09.2020 г./18.09.2020 г. до31.12.2020 г./-18.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.03.2020 года № 176-р был утвержден План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на II квартал 2020 года. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 19.06.2020 года №332-р был утвержден План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на III квартал 2020 года. Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.09.2020 № 572-р был утвержден План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на IV квартал 2020 года (с изменениями от 26.10.2020 №656-р). Распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18.12.2020 № 776-р был утвержден План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков в границах Петровского городского округа Ставропольского края на I квартал 2021 года. | х |
| 5.2 | Контрольное событие 10.Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проведены | до31.03.2020 г./ 23.01.2020 г.,28.01.2020 г., 27.02.2020 г.,18.03.2020 г., 26.03.2020 г.до30.06.2020 г./15.05.2020 г.,28.05.2020г., 15.06.2020 г.,29.06.2020 г.до31.09.2020 г./07.07.2020г.,15.07.2020г.,30.07.2020 г.,04.08.2020г., 31.08.2020 г., 29.09.2020г.до31.12.2020 г./-13.10.2020 г., 27.10.2020 г., 30.10.2020 г., 19.11.2020 г., 27.11.2020 г., 26.12.2020 г.  | Контрольное событие выполнено:  В I квартале 2020 года проведено 12 плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков, из них:1. В январе 2020 г. проведено 4 осмотра, обследования земельных участков: 23.01.2020 г. – 2 шт.; 28.01.2020 г. – 2 шт.2. В феврале 2020 г. проведено 4 осмотра, обследования земельных участков: 27.02.2020 г. – 4 шт.3. В марте 2020 г. проведено 4 осмотра, обследования земельных участков:18.03.2020 г. – 3 шт.; 26.03.2020 г. – 1 шт.  Во II квартале 2020 года проведено 9 плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков, из них:1.В мае 2020 г. проведено 3 осмотра, обследования земельных участков: 15.05.2020 г. – 2 шт.; 28.05.2020 г. – 1 шт.2.В июне 2020 г. проведено 6 осмотров, обследования земельных участков: 15.06.2020 г. – 2 шт.; 29.06.2020 г. – 4 шт. В III квартале 2020 года проведено 9 плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков, из них:1.В июле 2020 г. проведено 5 осмотров, обследований земельных участков: 07.07.2020 г. – 1 шт.; 15.07.2020 г. – 3 шт., 30.07.2020 г. – 1 шт.2.В августе 2020 г. проведено 2 осмотра, обследования земельных участков: 04.08.2020 г. – 1 шт.; 31.08.2020 г. – 1 шт.3. В сентябре 2020 г. проведено 2 осмотра, обследования земельных участков: 29.09.2020 г. – 2 шт. В IV квартале 2020 г. проведено 9 плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков, из них:1. В октябре проведено 3 осмотра, обследования:- 1 шт. проведен 13.10.2020 г.;- 1 шт. проведен 27.10.2020 г.; - 1 шт. проведен 30.10.2020 г.2. В ноябре 3 осмотра, обследования:- 2 шт. проведены 19.11.2020 г.;- 1 шт. проведен 27.11.2020 г.3. В декабре 3 осмотра, обследования:- 3 шт. проведены 26.12.2020 г. По итогам I квартала 2020 года составлено 12 актов осмотра (обследования) земельных участков, из них:1. В январе 2020 г. составлено 4 акта осмотра (обследования) земельных участков: 31.01.2020 г. – 2 шт.; 04.02.2020 г.- 2 шт.2. В феврале 2020 г. составлено 4 акта осмотра (обследования) земельных участков: 02.03.2020 – 4 шт.3. В марте 2020 г. 4 акта осмотра (обследования) земельных участков: 27.03.2020 г. – 4 шт. По итогам II квартала 2020 года составлено 9 актов осмотра (обследования) земельных участков, из них:1. В мае 2020 г. составлено 3 акта осмотра (обследования) земельных участков: 29.05.2020 г. – 3 шт.2. В июне 2020 г. составлено 6 актов осмотра (обсле дования) земельных участков: 30.06.2020 г. – 6 шт. По итогам III квартала 2020 года составлено 9 актов осмотра (обследования) земельных участков, из них:1. В июле 2020 г. составлено 5актов осмотра (обследования) земельных участков: 15.07.2020 г. – 3 шт., 20.07.2020 г.- 1 шт., 30.07.2020 г. – 1 шт.2. В августе 2020 г. составлено 2 акта осмотра (обследования) земельных участков: 06.08.2020 г. – 1 шт., 31.08.2020 г. – 1 шт.3. В октябре 2020 г. составлено 2 акта осмотра (обследования) земельных участков: 02.10.2020 г. – 2 шт. По итогам IV квартала 2020 года составлено 9 актов осмотра (обследования) земельных участков, из них:1. В октябре 3 осмотра, обследования:- 1 акт осмотра составлен 30.10.2020 г.;- 1 акт осмотра составлен 27.10.2020 г.;- 1 акт осмотра составлен 30.10.2020 г. ;2. В ноябре 3 осмотра, обследования:- 2 акта осмотра составлены 24.11.2020 г.;- 1 акт осмотра составлен 27.11.2020 г.;3. В декабре 3 осмотра, обследования:- 3 акта осмотра составлены 30.12.2020 г. | х |
| 6. | Обеспечение градостроительной деятельности по контролю за использованием земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства |  | Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены в количестве 146 ед.Земельные участки, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены в количестве 8 ед. (из них 1 земельный участок в аренду).  | Мероприятие выполнено:Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров):- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет- 0;- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет- 0. |
| 6.1. | Контрольное событие 11.Земельные участки, государственная собствен ность на которые не разграничена, в соответствии с кате горией земель и видами разрешенного исполь-зования, установленными правилами землеполь-зования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены | до 30.06.2020 г./с 09.01.2020 г. по 30.06.2020 г.до 30.12.2020 г./с 01.10.2020 г.по 31.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено:  Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель в 2020 г. были предоставлены в количестве 146 ед. (из них в I полугодии – 104 ед., во II полугодии – 42 ед.)   | х |
| 6.2. | Контрольное событие 12.Земельные участки, находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель предоставлены. | до 30.06.2020 г./ 15.01.2020 г.,06.02.2020г., 20.05.2020 г.,25.05.2020г., 22.06.2020 г.до30.12.2020 г./16.12.2020 г.,15.12.2020 г. | Контрольное событие выполнено: Земельные участки находящихся в муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в соответствии с категорией земель и видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки с учетом рационального использования земель в 2020 г. были предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование в количестве 8 ед. (из них в I полугодии – 5 ед. (1 земельный участок в аренду), во II полугодии - 3 ед.)   | х |

|  |
| --- |
| Приложение 3к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Охрана окружающей среды**»** за 2020 год |

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Программа «Охрана окружающей среды», всего | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Петровского городского округа Ставропольского края | 1515 | хх | хх | хх | 0,000,00 | 0,000,00 | 0,000,00 |
| II. | Подпрограмма I «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 15 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Подпрограмма 2 «Использование и охрана земель» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Охрана окружающей среды» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 15 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» | отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 15 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края **«**Охрана окружающей среды**»** за 2020 год |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программе | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Охрана окружающей среды» | всего | 387,00 | 438,10 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 387,00 | 438,10 |
| в т.ч. средства юридических лиц | 342,00 | 387,40 |
| средства индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц | 45,00 | 50,70 |
| 1. | **Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды»** | всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Охрана атмосферного воздуха | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 1.2. | Экологическое образование и информирование населения округа | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 1.3. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения округа | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 2. | **Подпрограмма «Использование и охрана земель»**  | всего | 387,00 | 438,10 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 387,00 | 438,10 |
| в т.ч. средства юридических лиц | 342,00 | 387,40 |
| средства индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц | 45,00 | 50,70 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |
| 2.1. | Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | всего | 387,00 | 438,10 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 387,00 | 438,10 |
| в т.ч. средства юридических лиц | 342,00 | 387,40 |
| средства индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц | 45,00 | 50,70 |
| 2.2. | Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследования земельных участков с целью защиты земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 2.3. | Обеспечение градостроительной деятельности по контролю за использованием земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства | Не требуется финансового обеспечения | - | - |
| 3. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»** | всего | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета округа, | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы бюджета округа | 0,00 | 0,00 |
| средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| средства индивидуальныхпредпринимателей, физических лиц | 0,00 | 0,00 |