Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства и архитектуры» за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» (далее – муниципальная программа) за 2020 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445  (с изменениями) и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (с изменениями).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план – факт анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы (прил. 3: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» и показателей решения задач подпрограмм Программы), степень достижения целей муниципальной программы составила 150%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 100,00%. Из 7 запланированных целевых индикаторов достигнуты все 7 значений индикаторов.

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 4: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий. Непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2020 году, достигнуты на 100% – все 3 основных мероприятия выполнены в полном объеме.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2020 году 11 контрольных событий выполнено 10, показатель качества управления муниципальной программой составил 83,33%.

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 1: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 100,00%.

В результате проведенного анализа, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры» за 2020 год составило 123,33%, что соответствует показателю «выше плановой». Данная муниципальная программа эффективна, целесообразна к финансированию на очередной финансовый год и плановый период.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                       В.П. Сухомлинова