Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края

«Развитие градостроительства и архитектуры» за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства и архитектуры» (далее – муниципальная программа) за 2018 год проведена финансовым управлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.02.2019 г. № 445 и на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11.04.2018 г. № 528 (в редакции от 30.08.2018 г. № 1547).

Оценка эффективности муниципальной программы основана на план - фактном анализе результатов её реализации и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, как определено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

I. По итогам анализа степени достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы) (прил. 3: Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы) непосредственные результаты, запланированные к достижению в 2018 году, достигнуты на 76,7% - из 4 основных мероприятий выполнены 3.

Степень достижения целей муниципальной программы и решения задач подпрограмм Программы с учетом весовых коэффициентов достигнута с оценкой «неэффективной» – 20,00% (в т.ч. степень достижения целей муниципальной программы составила 0,0%, средняя степень решения задач подпрограмм Программы – 40,0%). Из 8 запланированных индикаторов достигнуты значения только 3 целевых индикаторов. Не достигнуты с положительной динамикой 3 индикатора:

- количество карт-планов территории, подготовленных по результатам проведенных комплексных кадастровых работ;

- количество установленных границ населенных пунктов;

- степень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Значения данных индикаторов не выполнены в связи с отсутствием финансирования из бюджета Ставропольского края в отчетном году.

Не достигнуты с отрицательной динамикой 2 индикатора:

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения;

- количество подготовленных документов в целях реализации функций Петровского городского округа Ставропольского края в сфере рекламы.

II. При сопоставлении результатов полноты и своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы (прил. 4: Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы) можно судить о результативности качественных характеристик муниципальной программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий.

При проведении анализа качества управления муниципальной программой рассматривалось соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками. В результате установлено: из запланированных к исполнению в 2018 году 8 контрольных событий выполнено 5, что свидетельствует о недостаточно высокой степени качества управления муниципальной программой (76,7%).

III. Степень соответствия фактических расходов местного бюджета их запланированному уровню (прил. 1: Отчет об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы) достигла 87,0%.

Не в полном объеме произведены кассовые расходы на проведение комплексных кадастровых работ (68,7%) и на проведение межевания границ земельных участков под строительство объектов и подготовку межевых и градостроительных планов (3,0%).

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры» за 2018 год можно сделать вывод, что данная муниципальная программа неэффективна, при финансировании на очередной финансовый год и плановый период требует внесения отдельных изменений в части объективности целевых индикаторов достижения целей и задач программы и их сопоставимости с контрольными событиями муниципальной программы.

Первый заместитель главы администрации –

начальник финансового управления

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                      В.П. Сухомлинова