|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 20.09.2018г.** | | | |
| № п/п | Инвестиционный проект | Инициатор инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации |
|  | **Сельскохозяйственное производство** | | |
|  | «Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада площадью 50 гектаров»;  с. Ореховка | ООО СХП «Володино», | В 2016-2017 годах хозяйством заложено 113 гектаров плодового сада, при выращивании которого применяется метод капельного орошения.  В текущем году планируется заложить еще 40 гектаров яблоневого сада, но уже без орошения.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/plodovyy-sad-skhp-volodino/index.php) |
|  | «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».  пос. Рогатая Балка | ООО «Агропромышленная корпорация» | В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, начаты работы по строительству доильного корпуса;  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/rekonstruktsiya-i-modernizatsiya-molochno-tovarnogo-kompleksa-v-rogatoy-balke/index.php). |
|  | Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.  с. Гофицкое | ООО «Иррико-Холдинг» | В 4 квартале 2018 года планируется закончить выполнение работ по проектированию оросительной системы. |
|  | Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район | ООО «Фосагро» | За отчетный период 2018 года приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/priobretenie-bazy-khraneniya-mineralnykh-udobreniy-v-g-svetlograd-petrovskiy-rayon/index.php) |
|  | Строительство семейной фермы на 50 голов.  пос. Горный | ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц. | Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Реализация проекта временно приостановлена. |
|  | Развитие семейной молочной фермы.  с.Николина Балка | ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н. | Заключен договор на проведение работ по замене доильного оборудования и системы навозоудаления, приобретены кормораздатчик, экструдер и трактор, |
|  | Строительство площадок для зимнего содержания КРС.  с.Мартыновка | ООО «Хлебороб» | В 2017 году получено разрешение на строительство, начаты работы по строительству доильного зала и выгульного база, площадки для карантина животных, заключены договора на покупку доильного оборудования, приобретено 105 голов телок. Идет строительство двух навесов для содержания КРС. |
|  | **Перерабатывающая промышленность** | | |
|  | «Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».  г.Светлоград | ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов» | Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками. В связи с возникшими затруднениями с финансированием проекта срок реализации перенесен 2019-2020 год. |
|  | «Строительство цеха по переработке молока».  г. Светлоград | ООО «Агропромышленная корпорация» | В 2017 году получено разрешение на строительство. Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов» |
|  | **Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья** | | |
|  | «Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».  с. Просянка | ООО «ЭнергоМИН-ЮГ» | Разработана проектно-сметная документация (около 10 млн. рублей), готовятся технические условия для подключения к БСК, заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей (оплачено в совет рынка 61 млн. рублей), заказано оборудование и внесена за него предоплата в размере 38 млн. рублей. Запуск объекта запланирован на ноябрь 2019 года. |
|  | Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.  г. Светлоград | ООО «НоваВинд» | В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.  В настоящее время идет процедура формирования земельного участка для размещения ветроустановок на территории нашего округа из земель населенных пунктов (г.Светлоград), заключен договор аренды земельного участка №32/347/199-Д от 24 апреля 2018г. площадью 190200 кв.м., компанией определен подрядчик по измерению ветрового потенциала. Ориентировочная дата проведения замеров - 4 квартал 2018 года.  Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И. |
|  | Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.  г.Светлоград | ООО «Эко-Сити» | По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации |
|  | **Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность** | | |
|  | Создание логистического центра.  с. Донская Балка | Ахвердян А.А. | Получено распоряжение из Правительства Ставропольского края на перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения. |
|  | **Производство электромонтажных работ, деятельность в сфере телекоммуникаций** | | |
|  | Создание системы видеонаблюдения в г.Светлограде | ООО «Адопт» | Произведен ремонт системы видеонаблюдения в 4 детских садах в городе;  обновлено программное обеспечение действующей системы видеонаблюдения; увеличен архив для хранения изображений с камер; установлен новый сервер для системы видеонаблюдения,  предоставлен он-лайн доступ к серверу отделу полиции, ФСБ и ЕДДС АСФ;  частично подготовлена трасса волоконно-оптической линии связи для подключения дополнительных камер;  осуществляется ежемесячная оплата ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» за подвес кабеля.  Для дальнейшей реализации проекта необходимо заключение соглашения с администрацией Петровского городского округа Ставропольского края. |
|  | Создание высокоскоростной оптико-волоконной сети связи.  г.Светлоград | ООО «Компьютерные коммуникационные системы» | В рамках реализации проекта «Создание высокоскоростной оптико-волоконной сети связи по г. Светлоград» по состоянию на 01.09.2018 установлены металлические опоры (охват территории города – 100%), В настоящее время осуществляется монтаж кабельных линий (смонтировано 98%). Завершение работ по проекту планируется в ноябре 2018 года. |
|  | **Образование** | | |
|  | Реконструкция МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с.Константиновское; | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | В январе текущего года получено положительное заключение на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. Определен генеральный подрядчик - ООО «Еврострой».  В ходе реконструкции планируется создание 80 дополнительных мест.  По состоянию на 20.09.2018г. Построен фундамент, построен первый этаж, установлены плиты перекрытия первого этажа, идет кладка стен второго этажа (готовность второго этажа 15 %), проведено армирование полов. Начата установка окон первого этажа (выполнение работ составило 75%), а так же прокладка электрики (выполнено 50% на первом этаже), параллельно проводится благоустройство территории (выполнение работ по благоустройству составило35%).  На текущий момент выполнено 50%- работ от общего строительства здания.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/rekonstruktsiya-detskogo-sada-skazka-v-konstantinovskom/index.php) |
|  | **Спорт** | | |
|  | «Устройство комплексной спортивной площадки в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | По состоянию на 20.09.2018 г. установлено ограждение участка, произведено асфальтирование беговой дорожки, завезен грунт и произведен засев футбольной площадки, сделана прыжковая яма, установлены 5 тренажеров и скамейки. Работы ведутся с опережением календарного графика выполнения работ, процент выполнения - 90%.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/ustroystvo-sportivnoy-ploshchadki-v-nikolinoy-balke/index.php) |
|  | Строительство спортивной площадки в с. Шведино Петровского района. | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | Работы по строительству комплексной площадки завершены в полном объеме. Площадка введена в эксплуатацию и предназначена для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом. Открытие площадки состоялось 20.09.2018г.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/stroitelstvo-sportivnoy-ploshchadki-v-s-shvedino-petrovskogo-rayona/index.php) |
|  | Строительство спортивной площадки в с. Сухая Буйвола Петровского района. | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | По состоянию на 20.09.2018г подготовлена проектно-сметная документация и получено разрешения на строительство, завезен грунт, произведено выравнивание площадки, засыпан слой гальки и залито бетонное основание площадки, начат монтаж металлического ограждения. Выполнить работы планируется в срок до 15.11.2018г.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/stroitelstvo-sportivnoy-ploshchadki-v-s-sukhaya-buyvola-petrovskogo-rayona/index.php) |
|  | **Здравоохранение** | | |
|  | Строительство врачебной амбулатории модульного типа в поселке Прикалаусский государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Петровская районная больница».  пос. Прикалаусский | министерство здравоохранения Ставропольского края | Работы выполняет ООО НППФ «Альянс-Рем», по состоянию на 20.09.2018г. Залит фундамент и полы, проложена канализация. Проведен монтаж каркаса здания и крыши. Заказано котельное оборудование. Информация об освоенных средствах отсутствует.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/stroitelstvo-vrachebnoy-ambulatorii-modulnogo-tipa-v-poselke-prikalausskiy-gbuz-petrovskaya-rayonnaya/index.php) |
|  | **Управление, государственный контроль и надзор за деятельностью в области природопользования и охраны окружающей среды** | | |
|  | Рекультивация несанкционированной свалки в г. Светлограде.  г. Светлоград | администрация Петровского городского округа Ставропольского края | **Работы по рекультивации выполняет ООО «СпецАвтоСтрой»**  **По состоянию на 20.09.2018 на** объекте «Рекультивация несанкционированной свалки г.Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края» на 100 % выполнены виды работ по техническому этапу рекультивации. В частности, проведены ландшафтные работы по выравниванию терриконов и засыпке траншей, углублений и провалов почвы; произведено выполаживание и планировка откосов и полотна; выполнены мероприятия по устройству глиняного противофильтрационного экрана с уплотнением, что позволит собрать и отвести поверхностные воды и атмосферные осадки. Полностью выполнены запланированные гидротехнические мероприятия по устройству водоотводящих канав и отстойников, чтобы избежать прямого попадания сточных вод в реку «Калаус», и выравниванию плодородного слоя, покрывающего территорию полигона.   В настоящий момент на объекте ведутся работы по ограждению территории полигона и посеву многолетних трав.  **В целом выполнение комплекса работ**  по состоянию на 01 октября 2018 г. составило 92%.  [Фото отчет](http://petrgosk.ru/ekonomika/investitsionnaya-politika/investitsionnye-proekty-investment-projects-/rekultivatsiya-svalki/index.php) |