ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 27 ноября 2023 г. | г. Светлоград | № 50 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867, от 22 сентября 2021 г. № 1529, от 06 октября 2022 г. № 1609), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1567 (в редакции                                от 10 марта 2021 г. № 383, от 18 августа 2021 г. № 1332, от 14 марта 2022 г.     № 357, от 04 августа 2022 г. № 1257, от 15 марта 2023 г. № 345, от 20 июля 2023 г. № 1148), принимая во внимание результаты мониторинга хода реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 01 декабря 2022 г. № 57 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год», изложив в прилагаемой редакции..

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год» вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                      А.А. Брянцев

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 27 ноября 2023 г. № 50

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 421637,34 | 78936,83 | 341969,07 | 0,00 | 731,44 |
| I. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 421637,34 | 78936,83 | 341969,07 | 0,00 | 731,44 |
| 1. | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 2318,28 | 2318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Выполнение работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Поставка электрической энергии для светофорных объектов осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 306306,39 | 69903,86 | 236402,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.06.2023, до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Контрольное событие 5. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Контрольное событие 6. Предоставление субсидии МБУ «Коммунальное хозяйство» в целях выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 7. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 31.03.2023, до 30.06.2023, до 30.09.2023, до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Контрольное событие 8. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 31.03.2023, до 30.06.2023, до 30.09.2023, до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 9. Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Контрольное событие 10. Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 5. | Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 12972,44 | 4325,00 | 8000,00 | 0,00 | 647,44 |
| 5.1 | Контрольное событие 11. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.2 | Контрольное событие 12. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара по ул. Ленина и ул. Советская в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.07.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.3 | Контрольное событие 13. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.4 | Контрольное событие 14. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.07.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.5 | Контрольное событие 15. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.6 | Контрольное событие 16. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт дороги по ул. Песчаная в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.07.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.7 | Контрольное событие 17. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 5.8 | Контрольное событие 18. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Техническая, ул. Кисличанская, ул. Правды в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.07.2023 | х | х | х | х | х |
| 6. | Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 1458,34 | 1374,34 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 19. Выполнение работ по реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132» осуществлено | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 6.2 | Контрольное событие 20. Безвозмездные работы в рамках реализации инициативного проекта «Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до №132» выполнены | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 01.09.2023 | х | х | х | х | х |
| 7. | Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) |  | 98581,89 | 1015,35 | 97566,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Контрольное событие 21. Реализация проекта «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлена | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |
| 7.2. | Контрольное событие 22. Ввод объекта в эксплуатацию «Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград – Благодарный – Буденновск» в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлен | Заместитель начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | до 30.12.2023 | х | х | х | х | х |

Исполняющий обязанности начальника

управления муниципального хозяйства

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края                                                                                                                                  А.А. Брянцев