ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| от 11 октября 2018 г. | г. Светлоград | № 45 |
| --- | --- | --- |

Об внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, утвержденный приказом управления муниципального  хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.  № 2  «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год (в редакции от 24 мая 2018 года № 26)

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа  Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями от 30 августа 2018 г. № 1547), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке  и реализации муниципальных программ Петровского городского округа  Ставропольского края» и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года  № 2  «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ от 24.05.2018 г. № 26 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, утвержденный приказом управления муниципального  хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.  № 2  «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В.Портянко

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 29 декабря 2017 г. № 2 (в ред.)

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | 110 068,58 | 84 429,78 | 25 638,80 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |  |  | 53 364,44 | 37 904,84 | 15 459,60 |
| 1.1 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 2 715,00 | 2 715,00 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Евгений Викторович (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | в течение года | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 2 715,00 | 2 715,00 | 0 |
| 1.2. | Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы» |  |  | 828,00 | 828,00 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы» осуществлено | Начальник отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бут Марина Алексеевна (далее – Начальник отдела культуры Бут М.А.) | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы» произведена | Начальник отдела культуры Бут М.А.) | в течение года по мере выполнения работ | 828,00 | 828,00 | 0 |
| 1.3. | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет |  |  | 300,00 | 300,00 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Формирование перечня земельных участков предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 1 квартал | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Проектно-сметная документация по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков разработана | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 300,00 | 300,00 | 0 |
| 1.4. | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 2 071,53 | 2 071,53 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 2 071,53 | 2 071,53 | 0 |
| 1.5. | Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения |  |  | 15 946,99 | 15 946,99 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 15 946,99 | 15 946,99 | 0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  | 500,00 | 500,00 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 1.7. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  | 4 796,19 | 4 796,19 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 4 796,19 | 4 796,19 | 0 |
| 1.8. | Мероприятия по погребению |  |  | 1 787,73 | 1 787,73 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Выплата социальных пособий по погребению произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года | 1 677,73 | 1 677,73 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 110,00 | 110,00 | 0 |
| 1.9. | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 14 749,46 | 4 249,46 | 10 500,00 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по благоустройству осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по благоустройству произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 14 749,46 | 4 249,46 | 10 500,00 |
| 1.10. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | 9 669,54 | 4 709,94 | 4 959,60 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3 квартал | 1 669,99 | 551,03 | 1 118,96 |
|  | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград» осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград» произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 4 122,33 | 2 133,71 | 1 988,62 |
|  | Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград» осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград» произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 3 877,22 | 2 025,20 | 1 852,02 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  | 8 553,79 | 1 122,18 | 7 431,61 |
| 2.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  | 475,95 | 475,95 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 475,95 | 475,95 | 0 |
| 2.2. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |  |  | 8 077,84 | 646,23 | 7 431,61 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского района осуществлено | Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края Шевченко Наталья Анатольевна (далее – начальник отдела образования Шевченко Н.А.) | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского района произведена | Начальник отдела образования Шевченко Н.А. | в течение года по мере выполнения работ | 8 077,84 | 646,23 | 7 431,61 |
| 2.3. | Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Информационные материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в открытом доступе размещены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежемесячно | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» |  |  | 125,93 | 125,93 | 0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | постоянно в течение года | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2 квартал | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности |  |  | 125,93 | 125,93 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | постоянно в течение года | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежемесячно | 125,93 | 125,93 | 0 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  | 3 124,84 | 377,25 | 2 747,59 |
| 4.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  | 3 124,84 | 377,25 | 2 747,59 |
|  | Контрольное событие 1. Перечисление на банковский счет молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья осуществлено | Начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края Щербакова Татьяна Ивановна (далее - Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.) | в течение года по мере поступления заявок | 3 124,84 | 377,25 | 2 747,59 |
|  | Контрольное событие 2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году сформирован | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. | в течение года по мере поступления заявок | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий проведена | Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И. | январь-апрель | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия» |  |  | 44 899,58 | 44 899,58 | 0 |
| 5.1. | Обеспечение реализации Программы |  |  | 44 899,58 | 44 899,58 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) произведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2 раза в месяц 5 и 20, числа | 8 408,21 | 8 408,21 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальное казенное управление «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПКБО произведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2 раза в месяц 3 и 16, числа | 28 778,32 | 28 778,32 | 0 |
|  | Контрольное событие 3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года | 297,00 | 297,00 | 0 |
|  | Контрольное событие 4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МКУ ПКБО осуществлена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года | 6 021,25 | 6 021,25 | 0 |
|  | Контрольное событие 5. Иные бюджетные ассигнования МКУ ПКБО выделены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в сроки, установленные законодательством | 1 394,80 | 1 394,80 | 0 |