ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 28 декабря 2018 г. | г. Светлоград | № 66 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 г. № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 19 (в редакции от 27 декабря 2018 г. № 2372), на 2019 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.

Исполняющий обязанности

начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В. Портянко

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 28 декабря 2018 г. № 66

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | Выпадающие доходы | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 57435,65 | 51435,65 | 6000,00 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 57435,65 | 51435,65 | 6000,00 | 0 | 0 |
| 1.1 | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 3000,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  | 37218,65 | 37218,65 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 37218,65 | 37218,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Проверки исполнения перевозчиками требований к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок проведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере поступления обращений граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере установления (изменения) или отмены муниципальных маршрутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | 10217,00 | 4217,00 | 6000,00 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Юбилейная и пер. Черемушки в поселке Прикалаусский) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 3100,00 | 1100,00 | 2000,00 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт дорожного покрытия автодороги по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 2972,00 | 972,00 | 2000,00 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 4145,00 | 2145,00 | 2000,00 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (устройство подъездной дороги к стадиону на площади Выставочная в городе Светлограде) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реализация уличных и квартальных инициатив |  |  | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 1. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 2. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3-4 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 3-4 кварталы 2019 года (по мере выполнения работ) | 7000,00 | 7000,00 | 0 | 0 | 0 |