ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 28 декабря 2019 г. | г. Светлоград | № 68 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2020 г. № 1645), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2020 г. № 554-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 19  (с изменениями)

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год, утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 19 (с изменениями).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

Исполняющий обязанности

начальника управления

муниципального хозяйства

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В. Портянко

Утвержден

приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

от 28 декабря 2019 г. № 68

Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в том числе: | бюджет округа | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | налоговые расходы бюджета округа | Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 155680,42 | 54390,79 | 100886,63 | 0,00 | 403,00 |
| I. | Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  | 155680,42 | 54390,79 | 100886,63 | 0,00 | 403,00 |
| 1. | Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 0,00, | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено | Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.) | в течение года по мере выполнения работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  | 142188,42 | 47301,79 | 94886,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере выполнения работ | 142188,42 | 47301,79 | 94886,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Контрольное событие 5. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Контрольное событие 6. Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сформирован | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Контрольное событие 7. Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | ежеквартально | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Контрольное событие 8. Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | в течение года по мере установления (изменения) или отмены муниципальных маршрутов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  | 10492,00 | 4089,00 | 6000,00 | 0,00 | 403,00 |
| 5.1 | Контрольное событие 9. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Контрольное событие 10. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 2972,00 | 972,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Контрольное событие 11. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Контрольное событие 12. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 2972,00 | 972,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Контрольное событие 13. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлограде) осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Контрольное событие 14. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлограде) произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 4145,00 | 2145,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Контрольное событие 15. Безвозмездные работы в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнены | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 403,00 |
| 6. | Реализация уличных и квартальных инициатив |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Контрольное событие 16. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Контрольное событие 17. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 1 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Контрольное событие 18. Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Контрольное событие 19. Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена | И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В. | 2-3 кварталы 2020 года (по мере выполнения работ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |