Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

| 14 июля 2022 г. | г. Светлоград | № 42-р |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в сообщение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное распоряжением главы Петровского городского округа Ставропольского края от 08 июня 2022 г. № 26-р

В соответствии с пунктом 2 ст. 7 Федерального закона                                  от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая установление особенностей при осуществлении градостроительной деятельности                    в 2022 году

1. Внести в сообщение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное распоряжением главы Петровского городского округа Ставропольского края от 08 июня 2022 г. № 26-р «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края» (далее – сообщение), следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | наименование мероприятия | сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Опубликование сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края в газете «Вестник Петровского городского округа Ставропольского края» и размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 10 июня 2022 г. |  |
|  | 2. | Рассмотрение комиссией направленных предложений заинтересованных лиц по проекту Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | до 20 июня 2022 г. |  |
|  | 3. | Разработка комиссией проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | до 24 июня 2022 г. |  |
|  | 4. | Проведение комиссией проверки проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Петровского городского округа Ставропольского края, схеме территориального планирования Ставропольского края, схемам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. В случае обнаружения несоответствия проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края вышеуказанным документам - направление его на доработку | до 28 июня 2022 г. |  |
|  | 5. | Принятие распоряжения главы Петровского городского округа Ставропольского края о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | до 06 июля 2022 г. |  |
|  | 6. | Опубликование сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края по проекту Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края в газете «Вестник Петровского городского округа» и размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 08 июля 2022 г. | ». |
|  | 7. | Проведение комиссией общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | до 01 августа 2022 г. |  |
|  | 8. | Направление комиссией проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края главе Петровского городского округа Ставропольского края с приложением протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | 08 августа 2022 г. |  |
|  | 9. | Принятие постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края об утверждении Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края | до 24 августа 2022 г. |  |
|  | 10. | Опубликование утвержденных Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края в газете «Вестник Петровского городского округа» и размещение на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 26 августа 2022 г. |  |

2. Отделу планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края:

2.1. Разместить изменения, внесенные в сообщение, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Принять меры по опубликованию изменений, внесенных в сообщение, в газете «Вестник Петровского городского округа».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкина А.И.

4. Настоящее распоряжение «О внесении изменений в сообщение о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденное распоряжением главы Петровского городского округа Ставропольского края                                от 08 июня 2022 г. № 26-р» вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Петровского городского округа

Ставропольского края, первый

заместитель главы администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                              А.В.Рябикин

Проект распоряжения вносит первый заместитель главы администрации – начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.И.Бабыкин

Визируют:

Начальник правового отдела администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                            О.А.Нехаенко

Начальник отдела по организационно -

кадровым вопросам и профилактике

коррупционных правонарушений

администрации Петровского городского

округа Ставропольского края					                  С.Н.Кулькина

Управляющий делами администрации

Петровского городского округа

Ставропольского края					                                 Ю.В.Петрич

Проект распоряжения подготовлен отделом планирования территорий и землеустройства администрации Петровского городского округа Ставропольского края                                                                          Г.П.Русанова